INFORME EJECUCIÓN POA TERCER TRIMESTRE

2022

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	2

2.	PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)	5

3.	MODELO DE ESTRUCTURA DE EDENORTE	6

4.	RESUMEN RESULTADOS 3er TRIMESTRE 2022	7

5.	ANÁLISIS COMPARATIVO RESULTADOS POA T2 VS. T3 2022	8

6.	RESUMEN CUMPLIMIENTO INDICADORES EN EL 3er TRIMESTRE 2022	9

7.	ANÁLISIS COMPARATIVO RESULTADOS INDICADORES T2 VS T3	10

7.1.	Resultados Dirección Comercial	11

7.2.	Resultados Distribución	13

7.3.	Resultados Reducción de Pérdidas	16

7.4.	Resultados Grandes Clientes y Ayuntamiento	17

7.5.	Resultados Proyectos Financiados	19

7.6.	Resultados Servicios Generales	21

7.7.	Resultados Gestión Social	22

7.8.	Resultados Logística	23

7.9.	Resultados Finanzas	24

7.10.	Resultados Tecnología de la Información	26

7.11.	Resultados Compra de Energía y Regulación	28

7.12.	Resultados Planificación y Control de Gestión	29

7.13.	Resultados Comunicación Estratégica	30

7.14.	Resultados Servicios Jurídicos	31

7.15.	Resultados Oficina Acceso a la Información	32

7.16.	Resultados Gestión Humana	33

7.17.	Resultados Seguridad Física	35

7.18.	Resultados Auditoría Interna	36

8.	CONCLUSIÓN	38

# INTRODUCCIÓN

El informe de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A., presenta los resultados del nivel de cumplimiento de las metas planificadas para el Tercer trimestre del año 2022 (T3 2022), fundamentadas en el logro de los objetivos estratégicos de la institución.

Este documento está estructurado en cuatro partes: marco estratégico institucional, resultados de seguimiento a la ejecución POA T3-2022 por áreas, análisis del periodo reportado y los gráficos o figuras con los resultados por dirección.

Los resultados reflejados para el tercer trimestre fueron recopilados tomando en consideración las ejecuciones realizadas por las diferentes áreas de la Institución, clasificadas en áreas operativas, estratégicas, de apoyo y control.

# PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)

Los Planes Operativos Anuales (POA) son las herramientas claves que dan paso a la planificación de las actividades y posterior ejecución de éstas, dando apoyo directo al Plan Estratégico Institucional.

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos de Edenorte:

6.

2.

3.

4.

7.

5.

1.

# MODELO DE ESTRUCTURA DE EDENORTE

El modelo de estructura de Edenorte está basado en procesos, divididos en cuatros rubros:

- Procesos Estratégicos: Unidades que enfocan estrategias para el desarrollo de los negocios y razón de ser de la empresa, a partir de lo cual el resto de la empresa se mueve.

- Procesos Operativos: Unidades que enfocan estrategias que apoyan directamente a la razón de ser de la empresa, el negocio.

- Procesos Administrativos: Unidades que enfocan estrategias que apoyan indirectamente el negocio.

- Procesos de Control: dentro del proceso administrativo, son las unidades que permite evaluar y medir la efectividad del plan ejecutado.

Los resultados de las ejecuciones de los Planes Operativos de las diferentes direcciones de Edenorte están clasificadas de la siguiente manera:

# RESUMEN RESULTADOS 3er TRIMESTRE 2022

A continuación, se presenta el resumen de los resultados del POA al cierre del tercer trimestre del año 2022.

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

Julio – Septiembre

| % Cumplimiento POA 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Julio | Agosto | Septiembre | T3 |
| Dirección Seguridad Física | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Oficina Libre Acceso a la Información | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Dirección Compra de Energía y Regulación | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Dirección Servicios Jurídicos | 99.88% | 100.00% | 100.00% | 99.96% |
| Dirección Gestión Social | 96.99% | 97.57% | 98.00% | 97.52% |
| Dirección Logística | 97.43% | 95.85% | 97.00% | 96.76% |
| Dirección Gestión Humana | 95.36% | 95.88% | 98.00% | 96.41% |
| Dirección Tecnología de la Información | 97.28% | 95.12% | 96.00% | 96.14% |
| Dirección Proyectos Financiados | 96.66% | 96.66% | 95.00% | 96.11% |
| Dirección Auditoría Interna | 95.16% | 95.16% | 96.00% | 95.44% |
| Dirección Grandes Clientes y Ayuntamiento | 94.98% | 95.66% | 94.98% | 95.21% |
| Dirección Planificación y Control de Gestión | 98.13% | 92.21% | 94.00% | 94.78% |
| Dirección Finanzas | 94.57% | 90.50% | 95.00% | 93.36% |
| Dirección Servicios Generales | 91.97% | 91.97% | 93.00% | 92.31% |
| Dirección Distribución | 85.80% | 85.80% | 95.00% | 88.87% |
| Dirección Comunicación Estratégica | 84.67% | 84.03% | 88.00% | 85.57% |
| Dirección Reducción de Pérdidas | 80.65% | 85.47% | 86.00% | 84.04% |
| Dirección Comercial | 75.97% | 76.46% | 90.00% | 80.81% |
| Promedio General | 93.64% | 93.24% | 95.33% | 94.07% |

Resultados de Seguimiento Plan Operativo Anual 2022.

# ANÁLISIS COMPARATIVO RESULTADOS POA T2 VS. T3 2022

A continuación, se presenta el análisis comparativo de los resultados del POA del segundo trimestre vs. el tercer trimestre del año.

Como puede observarse en el recuadro anterior, hay direcciones que se mantienen su cumplimiento de 100% de ejecución, otras tuvieron un aumento en su desempeño, sin embargo, varias direcciones tuvieron una baja en comparación con el trimestre anterior.

El promedio general del nivel de cumplimiento del POA durante el T2 fue de un 93.90%, mientras que en el T3 es de un 94.01%, lo cual refleja un aumento de un 0.11%.

# RESUMEN CUMPLIMIENTO INDICADORES EN EL 3er TRIMESTRE 2022

En el siguiente recuadro, se presenta el resumen del cumplimiento de los indicadores de resultados al cierre del tercer trimestre del año 2022.

| % Cumplimiento Indicadores de Resultados 2022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área | Julio | Agosto | Septiembre | T3 |
| Dirección Servicios Jurídicos | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Oficina Libre Acceso a la Información | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Dirección Planificación y Control de Gestión | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Dirección Servicios Generales | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Dirección Seguridad Física | 100.00% | 98.41% | 100.00% | 99.47% |
| Dirección Tecnología de la Información | 98.00% | 99.71% | 97.04% | 98.25% |
| Dirección Finanzas | 100.00% | 91.67% | 100.00% | 97.22% |
| Dirección Gestión Humana | 100.00% | 100.00% | 91.67% | 97.22% |
| Dirección Logística | 96.58% | 94.51% | 100.00% | 97.03% |
| Dirección Compra de Energía y Regulación | 100.00% | 100.00% | 85.00% | 95.00% |
| Dirección Reducción de Pérdidas | 91.86% | 89.18% | 100.00% | 93.68% |
| Dirección Comunicación Estratégica | 94.05% | 88.90% | 80.00% | 87.65% |
| Dirección Proyectos Financiados | 96.81% | 66.08% | 100.00% | 87.63% |
| Dirección Comercial | 88.75% | 78.95% | 94.62% | 87.44% |
| Dirección Grandes Clientes y Ayuntamiento | 90.61% | 84.34% | 85.34% | 86.76% |
| Dirección Gestión Social | 83.90% | 78.79% | 96.67% | 86.45% |
| Dirección Distribución | 90.50% | 81.97% | 74.34% | 82.27% |
| Dirección Auditoría Interna | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Promedio General | 95.94% | 91.32% | 94.39% | 93.89% |

En el caso de la Dirección de Auditoría Interna que refleja 0% de ejecución para sus indicadores de resultados en este trimestre porque sus objetivos fueron definidos para ser alcanzados al final de año, esto fue determinado por el Consejo Unificados de las EDES.

# ANÁLISIS COMPARATIVO RESULTADOS INDICADORES T2 VS T3

A continuación, se presenta el análisis comparativo de los indicadores de resultados del segundo trimestre vs. el tercer trimestre del año 2022.

## Resultados Dirección Comercial

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| % de Cobranza | 99.99% | 96.16% | 72.16% |
| Calidad de Servicio | 90.00% | 70.00% | 68.66% |
| % Pérdidas de Energía | 100.00% | 103.65% | 77.74% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de los Sectores de la Dirección Comercial:

A continuación, se presentan los resultados de la Dirección Comercial:

Julio

88.75%

Agosto

78.95%

Septiembre

90%

A continuación, se presentan las principales actividades o proyectos operativos de la dirección que al cierre del tercer trimestre (Julio - septiembre) presentaron una desviación de la meta con respecto al objetivo programado, y tienen una ejecución por debajo del 70% de cumplimiento:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Realizar la actualización de Fianzas en el Open. | Sector Puerto Plata, Valverde Mao |
| Gestionar la normalización de los clientes con estimaciones recurrentes. | Sector Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Valverde Mao |
| Enviar tips vía WhatsApp al cliente sobre como leer el medidor y realizar el cálculo de su facturación | Sector Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Valverde Mao |
| Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Sector Puerto Plata, San Francisco, Valverde Mao |
| Incrementar gestión operativos cobros móviles | Sector San Francisco |
| Incrementar el porcentaje de cobros por Actas de Irregularidades. | Sector San Francisco |
| Realizar formaciones continuas para reforzar los conocimientos de procesos de Servicios y de Cobranzas | Sector Puerto Plata, La Vega |
| Realizar Prelecturas para garantizar la calidad de la facturación | Sector Valverde Mao |
| Realizar supervisiones de las órdenes de servicios restantes. | Sector Puerto Plata, San Francisco, Valverde Mao |
| Realizar toma de lecturas junto a los clientes. | Sector Puerto Plata, San Francisco, Valverde Mao |
| Reconocimiento semestral a las Oficinas Comerciales (enero y julio). | Sector Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Valverde Mao |
| Seguimiento a la calidad de las órdenes de servicio. | Sector Puerto Plata |
| Incorporar clientes al ciclo comercial, a través de las cooperativas eléctricas. | Cooperativas Eléctricas |
| Realizar reuniones con los lideres comunitarios, para la apertura de cooperativas eléctricas y/o centros de gestión en lugares remotos | Cooperativas Eléctricas |
| Implementar el cobro de energía a través de las oficinas de CORAASAN. | Cobranzas Centralizadas |
| Implementar la aplicación enlace de pagos Azul (Banco Popular). | Cobranzas Centralizadas |

| Indicadores | Junio | Acumulado T2 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Calidad de Servicio | 93.94% | 95.83% | 47.92% |
| % Pérdidas de Energía | 100.99% | 101.73% | 50.86% |

## Resultados Distribución

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| % Abastecimiento (por causas atribuibles a distribución) | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Reducción de penalizaciones (desviaciones en horas) | 100.00% | 100.00% | 68.38% |
| Calidad del Servicio SAIDI | 99.94% | 97.67% | 73.09% |
| Calidad del Servicio SAIFI | 100.00% | 71.59% | 49.09% |
| TMR | 100.00% | 72.15% | 64.32% |
| Tiempos de aprobación planos | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Tiempos proceso de interconexión | 100.00% | 72.07% | 47.77 % |
| Calidad del Servicio SAIDI (Correctivo A) | 99.89% | 99.97% | 66.87% |
| Calidad del Servicio SAIFI (Correctivo A) | 99.95% | 81.98% | 55.93% |
| Calidad del Servicio SAIDI (CTO. A B C D) | 99.00% | 76.75% | 62.19% |
| Calidad del Servicio SAIFI (CTO. A B C D) | 100.00% | 84.55% | 52.28% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las Gerencias de Distribución correspondiente al segundo trimestre:

A continuación, se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las áreas de Distribución desde Julio hasta Septiembre:

Julio

85.80%

Agosto

85.89%

Septiembre

95.00%

En la siguiente tabla, se presentan las actividades de la dirección, que al cierre del tercer trimestre quedaron por debajo de 70% y por esta razón tienen una desviación de la meta con respecto al objetivo programado:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Realizar estudios de generación distribuida a proyectos de energías alternativas. | Técnica Distribución |
| Cumplir lo dispuesto en la Resolución SIE-041-2013 | Energía |
| Verificaciones en terreno | Control de Gestión |
| Cumplimiento de PES programados y de facturación de las órdenes de mantenimiento | Mant. La Vega, Santiago, Puerto Plata |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Mant. Redes Sectores |
| Reparación de luminarias encendidas 24 horas. | Mant. Redes La Vega, Santiago |
| Reducir de 1.86% a 1.6% la cantidad de TR averiados (1,050 a 900) del total existente en las redes (56,373) | Mant. Redes Puerto Plata |
| Reducir el tiempo que toma a las brigadas para reestablecer el servicio energético a avisos pasados a precierre | Mant. Redes sectores |

## Resultados Reducción de Pérdidas

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| % Pérdidas de Energía | 100.02% | 103.65% | 77.74% |
| % Energía Cobrada | 100.00% | 99.83% | 74.87% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las áreas de Reducción de Pérdidas correspondiente al segundo trimestre:

En el siguiente recuadro, se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las áreas de Reducción de Pérdidas desde Julio hasta Septiembre:

Julio

86.09%

Agosto

88.48%

Septiembre

88.20%

A continuación, se presenta las actividades de la dirección que al cierre del segundo trimestre tienen una desviación de la meta con respecto al objetivo programado por debajo de un 70% de ejecución:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Habilitación y recuperación de equipos de medición y comunicación | Medición |
| Atención de irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas y de anomalías de Lectura. | Puerto Plata, Mao, San Francisco. |

## Resultados Grandes Clientes y Ayuntamiento

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| % de Cobranza | 99.52% | 95.00% | 72.00% |
| % Pérdidas de Energía | 100.00% | 93.00% | 73.74% |
| Calidad de Servicio | 99.94% | 98% | 73.00% |
| % Energía Cobrada | 100.00% | 99.03% | 48.33% |
| Calidad del Servicio SAIDI (CTO. A) | 99.94% | 98.00% | 73.00% |
| Calidad del Servicio SAIFI (CTO. A) | 100.00% | 72.00% | 49.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de la dirección y el resultado de cada una de las áreas de Grandes Clientes y Ayuntamiento:

Julio

94.98%

Agosto

95.66%

Septiembre

94.98%

A continuación, se presenta relación de las actividades o proyectos de la dirección, que al cierre del tercer trimestre tienen una desviación de la meta con respecto al objetivo programado, con un nivel de ejecución por debajo del 70%:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Realizar nuevas instalaciones de grandes suministros | Grandes Suministros |
| Recuperación de deuda cartera clientes industriales | Grandes Clientes y Ayuntamiento |

## Resultados Proyectos Financiados

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| % Pérdidas de totalizador del proyecto | 100% | 50% | 47.00% |
| Garantizar el cierre de proyectos con niveles de pérdidas menor o igual al 10% | 75% | 49.82% | 16.61% |
| Mantener un CRI mayor o igual a 85% durante el proceso de evaluación ex post | 100.00% | 94.87% | 60.68% |
| Garantizar la calidad del suministro de energía eléctrica | 100.00% | 99.55 | 60.85% |
| Desviación de horas de descargo planificadas vs. ejecutadas menor al 10% | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Lograr que las Reclamaciones por Alta Facturación en el área del proyecto sea menor o igual al 5% de la totalidad de los suministros normalizados | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Lograr que los clientes del proyecto no reincidan en más de 2 cortes luego de normalizados en un periodo de 6 meses | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Cero accidentes con daños a personal que trabaja en obra de proyectos | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Reducir la contaminación aplicando los lineamientos del PMAA al 100% de los proyectos | 100.00% | 100.00% | 75.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las áreas de Proyectos Financiados en el tercer trimestre:

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de la Dirección de Proyectos Financiados desde abril hasta junio:

Julio

97.28%

Agosto

96.24%

Septiembre

96.14%

A continuación, se presenta una relación de las actividades o proyectos de la dirección, que al cierre del tercer trimestre tienen desviación de la meta con respecto al objetivo programado y se encuentran por debajo del 70% de avance en la ejecución:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Elaboración y emisión de Informes de Cierre | Ingeniería y Planificación |
| Validación de actualización en BDI de la infraestructura de redes | Ingeniería y Planificación |
| Instalación de acometidas y normalización de totalizadores | Obras Financiadas |
| Generación y análisis de órdenes de servicios. | Gerencia Comercial Proyectos |
| Evaluación Ambiental de Cierre | Medio Ambiente y Seguridad |

## Resultados Servicios Generales

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantener el nivel disponibilidad de equipos de la empresa | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Porcentaje atención de OTRS | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Tiempo de entrega de stock disponible | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Disponibilidad de materiales críticos manejados por GGCA | 100.00% | 100.00% | 75.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de Servicios Generales desde Julio a Septiembre:

A continuación, se presentan los resultados de la Dirección de Servicios Generales:

Agosto

98.82%

Julio

91.97%

Septiembre

96.22%

Al cierre del segundo trimestre la Dirección de Servicios Generales sólo presenta la siguiente actividad con baja ejecución (menor de un 70%).

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Solicitar un aumento en el valor asegurado. Gestionar la inclusión de nuevos locales y la actualización de los valores en el Seguro. | Gestión y Control Administrativo |

## Resultados Gestión Social

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| % Pérdidas de Energía | 100.02% | 103.65% | 77.74% |
| Calidad de Servicio | 99.94% | 98% | 73.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de Gestión Social en el trimestre Septiembre – agosto 2022.

Julio

96.99%

Agosto

97.57%

Septiembre

97.07%

A continuación, se presentan los resultados de la Dirección de Gestión Social:

Al cierre del cuarto trimestre la dirección no presenta actividades o proyectos con baja ejecución (menor de un 70%).

## Resultados Logística

A continuación, se muestran los resultados de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión reducción de inventarios | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Tiempo atención requerimientos (planificados) | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Desviación de inventario | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Recuperación por concepto de materiales desmontados del terreno | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Recuperación por concepto de ventas de materiales chatarra | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| % Eficacia del PACC | - | - | - |
| % Cumplimiento Sistema Nacional de Contrataciones Públicas | - | 75.00% | 50.00% |
| Tiempo de indisponibilidad de vehículos con averías menores | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Atención requerimientos de vehículos planificados | 100.00% | 100.00% | 75.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de la Dirección de Logística por cada gerencia:

Julio

99.24%

Agosto

95.85%

Septiembre

97.43%

## Resultados Finanzas

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Reportería a tiempo (Contabilidad). | 100.00% | 75.00% | 50.00% |
| Calidad reportería a tiempo (Contabilidad). | 100.00% | 66.67% | 40.00% |
| Reportería a tiempo (Tesorería). | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
| Pago a tiempo según Calendario de Pago. | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
| Cumplimiento de los pagos impositivos. | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
| Reportería a tiempo (Validación Cobranza). | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
| Reducir % de variación de cobranzas de cajas generales vs. cobranzas de cajas generales totales. | 100.00% | 100.00% | 50.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de cada gerencia de la Dirección de Finanzas de Julio-Septiembre:

Julio

94.57%

Agosto

90.50%

Septiembre

92.54%

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de Finanzas:

A continuación, se presenta una relación de las actividades o proyectos de la dirección, que al cierre del tercer trimestre tienen desviación de la meta con respecto al objetivo programado:

| Actividad | Subactividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Eficientizar los procesos que inciden en la realización de las conciliaciones bancarias de la Empresa. | Entrega de las Conciliaciones Bancarias, renglón de las Pagadoras, a la gerencia de Contabilidad, los días 20 del mes siguiente al cual corresponden las informaciones. | Contabilidad |
| Actualización de Auxiliar de Activos Fijos en SAP. | Capitalización de los proyectos que se encuentran en la cuenta de Activos Fijos en Curso del 2017 hasta el 2020. | Contabilidad |
|  | Conciliar y actualizar auxiliar de vehículos en el sistema SAP vs. levantamiento realizado en el terreno. | Contabilidad |
|  | Realizar inventario muestra de los Activos Fijos en las diferentes oficinas de la empresa. | Contabilidad |
| Emitir Estados Financieros con datos precisos que permitan la toma de decisiones oportuna a la Administración. | Realizar inventario de los materiales con mayor valoración y rotación de la operativa de la empresa. | Contabilidad |
|  | Revisar la Data General de Materiales Almacenables y No Almacenables. | Contabilidad |
| Conciliar los datos contables con las informaciones de los reportes mensuales remitidos a la DGII. | Conciliar los registros contables con las presentaciones de impuestos (IR-2, ITBIS, IR-17 e IR-3). | Contabilidad |
|  | Conciliar los registros de vehículos de la DGII con los registros de la empresa. |  |
| Actualizar normas y procedimientos de la Dirección de Finanzas. | Coordinar mesas de trabajo para el levantamiento y actualización de normativas de la Gerencia acorde a los procesos vigentes. | Contabilidad |

## Resultados Tecnología de la Información

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| % Cumplimiento SLA (Sistemas) | 100.00% | 100,00% | 70.00% |
| Disponibilidad servicios Core Seguridad | 100.00% | 100,00% | 70.00% |
| % Cumplimiento SLA (Seguridad TI) | 100.00% | 100,00% | 70.00% |
| Salud de antivirus | 65.00% | 45,00% | 35.00% |
| Disponibilidad Infraestructura en CPD | 100.00% | 100,00% | 75.00% |
| Uso Almacenamientos debajo de 80% | 100.00% | 100,00% | 75.00% |
| % Cumplimiento SLA (Soporte Técnico) | 100.00% | 100,00% | 75.00% |
| % Cumplimiento SLA (Mesa de Ayuda) | 98.84% | 99.00% | 60.00% |
| Disponibilidad Servicios Comunicación Data center | 100.00% | 100,00% | 70.00% |
| Disponibilidad servicios de Comunicación Telefónica | 100.00% | 100,00% | 70.00% |
| Disponibilidad servicios Comunicación OOCC | 100.00% | 100,00% | 70.00% |
| % Cumplimiento SLA (Redes Telemáticas) | 100.00% | 100,00% | 70.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las áreas de Tecnología de la Información desde Julio hasta Septiembre:

Julio

95.83%

Agosto

95.98%

Septiembre

97.81%

## Resultados Compra de Energía y Regulación

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Junio | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad de venta de energía | - | - | - |
| Cumplimiento de normas regulatorias en los procesos comerciales | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Cumplimiento validación de facturas de compra de energía recibidas y enviadas a Finanzas | 100.00% | 100.00% | 75.00% |

El indicador rentabilidad de venta de energía se mide con frecuencia anual y sus resultados se verán reflejados en el Informe de Ejecución POA del Tercer Trimestre.

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de Compra de Energía y Regulación en el mes de Septiembre:

Julio

100%

Agosto

100%

Septiembre

100%

Al cierre del segundo trimestre la Dirección de Compra de Energía y Regulación no presenta actividades o proyectos con desviaciones en la meta conforme a los objetivos planificados, ya que tiene un cumplimiento de 100%.

## Resultados Planificación y Control de Gestión

A continuación, se muestran los resultados de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Junio | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| % Calidad ejecución presupuesto | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| % Ejecución del POA 2022 | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| % Indicadores resultados Vs. Total indicadores | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Cero errores en informaciones suministradas | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| % Cumplimiento Carta Compromiso | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Mejora de tiempos de procesos | - | - | - |
| Reducción de costos de procesos | - | - | - |

Los indicadores de mejora de tiempos y reducción de costos de procesos tienen frecuencia de medición anual y sus resultados se verán reflejados en el Informe de Ejecución POA del 4to Trimestre. En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de DPCG por cada gerencia desde Julio – Septiembre:

Julio

96.19%

Agosto

92.91%

Septiembre

94.19%

A continuación, se presentan los resultados de la Dirección de Planificación y Control de Gestión:

## Resultados Comunicación Estratégica

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Incrementar volumen transaccional (Estafetas y Canales alternos digitales) | 100.00% | 75.00% | 50.00% |
| Mantener índice cobranzas | 100.00% | 96.09% | 65.13% |
| Índice de Calidad de Servicio | 93.94% | 98.83% | 60.12% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de cada gerencia de la Dirección de Comunicación Estratégica en el mes de Septiembre:

Julio

84.67%

Agosto

84.03%

Septiembre

99.00%

## Resultados Servicios Jurídicos

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Agosto | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| % Cumplimiento de acuerdos (Monto Total) | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| % Montos cobrados del total conciliado | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| % Ratio de éxito de casos litigados | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Tiempo elaboración contratos | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| % Cumplimiento monto deuda cobrado | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| % Montos cobrados del total adeudado | 100.00% | 100.00% | 75.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de Servicios Jurídicos en el trimestre T3:

Agosto

100%

Julio

100%

Septiembre

100%

Al cierre del tercer trimestre la Dirección de Servicios Jurídicos no presenta actividades o proyectos con desviaciones en la meta conforme a los objetivos planificados.

## Resultados Oficina Acceso a la Información

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la OAI:

| Indicador | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento Portal de Transparencia | 100.00% | 100.00% | 75.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de la OAI desde Julio hasta Septiembre:

La Oficina de Libre Acceso a la Información presenta un cumplimiento de un 100% durante el tercer trimestre del 2022. Se espera que mantenga el ritmo de sus operaciones, para continuar alcanzando los objetivos planificados.

A continuación, se presentan los resultados de la Oficina de libre acceso a la información:

Julio

100%

Agosto

100%

Septiembre

100%

Al cierre del tercer trimestre la oficina de libre acceso a la información no presenta actividades con desviaciones en la meta conforme a los objetivos planificados, ya que tiene un cumplimiento de un 100%.

## Resultados Gestión Humana

A continuación, se muestran los resultados de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento plazos evaluaciones para movimientos de personal y nuevos ingresos | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Cumplimiento de SLA'S (Desarrollo Organizacional) | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Efectividad del reclutamiento | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Cero demandas laborales procedentes | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Cumplimiento de SLA'S (Relaciones Laborales) | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Cero errores de nómina (binario) | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Mantener el índice de equidad interna | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Cantidad horas hombre de capacitación | 100.00% | 80.83% | 50.00% |
| Disminución de accidentes laborales (interno) | 100.00% | 100.00% | 75.00% |
| Disminución de accidentes laborales (tránsito) | 100.00% | 100.00% | 75.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las áreas de Gestión Humana correspondiente al tercer trimestre:

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de la Dirección de Gestión Humana:

Julio

97.65%

Agosto

96.10%

Septiembre

91.67%

A continuación, se presenta una relación de las actividades o proyectos de la dirección, que al cierre del segundo trimestre tienen una desviación de la meta con respecto al objetivo programado:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Evaluación periódica de exámenes especiales (para colaboradores que ocupan puestos de alto riesgo en El Almacén y La Penda, así como técnico de combustibles, linieros, entre otros.) | Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. |

## Resultados Seguridad Física

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados del área:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. casos relacionados a la integridad de colaboradores e instalaciones (Obj:0) | 100.00% | 88.33% | 50.00% |
| % Investigaciones de seguridad resueltas | 100.00% | 100.00% | 50.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de Seguridad Física:

A continuación, se presentan los resultados de la Dirección Seguridad Física:

Julio

100%

Agosto

100%

Septiembre

100%

Al cierre del Segundo trimestre la Dirección de Seguridad Física no presenta actividades o proyectos con desviaciones en la meta conforme a los objetivos planificados, ya que tiene un cumplimiento de un 100%.

## Resultados Auditoría Interna

Los indicadores de resultados para la Dirección de Auditoría Interna tienen una frecuencia de medición anual, los cuales se presentan a continuación:

| Indicadores | Septiembre | Acumulado T3 | Acumulado Año |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución Plan Auditoría (Comercial y Técnica) | - | - | - |
| % Cierre de oportunidades de mejora con riesgo alto | - | - | - |
| Ejecución Plan Auditoría (Sist. Informáticos) | - | - | - |
| % Cierre oportunidades de mejora con riesgo alto | - | - | - |
| Ejecución Plan Auditoría (Adm. y Finan.) | - | - | - |
| % Cierre de oportunidades de mejora con riesgo alto | - | - | - |
| Ejecución Plan Auditoría (Procesos) | - | - | - |
| % Cierre de oportunidades de mejora con riesgo alto | - | - | - |

En el siguiente gráfico se visualiza el avance del cumplimiento del POA de Auditoría de Interna, debido a que por instrucciones directas del Consejo Unificado de las Empresas distribuidoras (CUED) debido a la naturaleza de sus actividades, razón por la cual los resultados expuestos para esta área sólo representan avances.

La siguiente figura muestra el avance de la DAI en los meses Abril-Junio:

Julio

80.84%

Agosto

94.95%

Septiembre

86.36%

A continuación, se comparte la lista de las principales actividades completadas durante el cierre del tercer trimestre (Julio-agosto) del 2022 por el equipo de Auditoría Interna:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Auditoría a la Gerencia de Litigios | Auditoría de Procesos |
| Auditoría a la Dirección de Tecnología de la Información | Auditoría de Sistemas Informáticos |
| Auditoría a la Dirección de Finanzas | Auditoría Administrativa y Financiera |
| Auditoría a la Dirección de Logística | Auditoría Administrativa y Financiera |
| Auditoría a la Dirección de Reducción de Pérdidas | Auditoría Comercial y Técnica |
| Auditoría a la Dirección Comercial | Auditoría Comercial y Técnica |
| Seguimiento trabajos realizados año 2021 | Auditoría Comercial y Técnica |

# CONCLUSIÓN

Al cierre del tercer trimestre del 2022, Edenorte logró alcanzar un nivel de cumplimiento positivo en el POA con un promedio general de 94.07%.

No obstante, a las situaciones ocurridas con el proceso de aprobación del presupuesto general de la empresa y su repercusión sobre la entrada en vigor del Plan de Compras (PACC) y los ajustes a los Plan Operativo Anual (POAS), la institución ha alcanzado buenos resultado: Julio (93.64%), mayo (93.24%) y junio (95.33%).

Se espera que con el esfuerzo e integración de cada una de las áreas de la organización los niveles de cumplimiento del trimestre subsiguiente sean superior al reportado en el tercer trimestre.

Los datos presentados en este informe están en proceso de revisión por lo que pueden presentar cambios en su presentación final.