q

INFORME EJECUCIÓN POA CIERRE 2022

INFORME EJECUCIÓN POA CIERRE 2022

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	3

2.	PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)	4

3.	MODELO DE ESTRUCTURA DE EDENORTE	5

4.	RESUMEN RESULTADOS CIERRE 2022	6

5.	ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS POA AL CIERRE 2022.	7

6.	RESUMEN CUMPLIMIENTO INDICADORES 2022	9

7.	ANÁLISIS COMPARATIVO RESULTADOS INDICADORES AL CIERRE 2022	11

7.1.	Resultados Dirección Comercial	13

7.2.	Resultados Distribución	14

7.3.	Resultados Reducción de Pérdidas	15

7.4.	Resultados Grandes Clientes y Ayuntamiento	17

7.5.	Resultados Proyectos Financiados	19

7.6.	Resultados Servicios Generales	20

7.7.	Resultados Gestión Social	21

7.8.	Resultados Logística	22

7.9.	Resultados Finanzas	23

7.10.	Resultados Tecnología de la Información	24

7.11.	Resultados Compra de Energía y Regulación	25

7.12.	Resultados Planificación y Control de Gestión	26

7.13.	Resultados Comunicación Estratégica	27

7.14.	Resultados Servicios Jurídicos	28

7.15.	Resultados Oficina Acceso a la Información	29

7.16.	Resultados Gestión Humana	30

7.17.	Resultados Seguridad Física	31

7.18.	Resultados Auditoría Interna	32

8.	CONCLUSIÓN	34

# INTRODUCCIÓN

El informe de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A., presenta los resultados del nivel de cumplimiento de las metas planificadas para el cierre del año 2022, así como los logros fundamentados en los objetivos estratégicos de la institución.

Este documento está estructurado en cuatro partes: marco estratégico institucional, resultados de seguimiento a la ejecución POA 2022 por áreas, análisis del periodo reportado y los gráficos o figuras con los resultados por dirección.

Los resultados reflejados para el cierre de año fueron recopilados tomando en consideración las ejecuciones realizadas por las diferentes áreas de la Institución, clasificadas en áreas operativas, estratégicas, de apoyo y control.

# PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)

Los Planes Operativos Anuales (POA) son las herramientas claves que dan paso a la planificación de las actividades y posterior ejecución de éstas, dando apoyo directo al Plan Estratégico Institucional.

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos de Edenorte:

5.

5.

4.

4.

3.

3.

1.

1.

6.

6.

2.

2.

7.

7.

# MODELO DE ESTRUCTURA DE EDENORTE

El modelo de estructura de Edenorte está basado en procesos, divididos en cuatros rubros:

- Procesos Estratégicos: Unidades que enfocan estrategias para el desarrollo de los negocios y razón de ser de la empresa, a partir de lo cual el resto de la empresa se mueve.

- Procesos Operativos: Unidades que enfocan estrategias que apoyan directamente a la razón de ser de la empresa, el negocio.

- Procesos Administrativos: Unidades que enfocan estrategias que apoyan indirectamente el negocio.

- Procesos de Control: dentro del proceso administrativo, son las unidades que permite evaluar y medir la efectividad del plan ejecutado.

Los resultados de las ejecuciones de los Planes Operativos de las diferentes direcciones de Edenorte están clasificadas de la siguiente manera:

# RESUMEN RESULTADOS CIERRE 2022

A continuación, se presenta el resumen de los resultados del POA al finalizar el año 2022.

Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte

Resultados Seguimiento Plan Operativo Anual 2022.

# ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS POA AL CIERRE 2022.

A continuación, se presenta el análisis comparativo de los resultados del POA al cierre del año 2022, así como la comparación del tercer trimestre vs el cuarto trimestre del año.

El promedio general del nivel de cumplimiento POA durante el T3 fue de un 92.46%, mientras que en el T4 es de un 90.24%, lo cual refleja una reducción de un 1.47%.

La siguiente tabla muestra una comparación de la ejecución del POA 2021 VS 2022.

# RESUMEN CUMPLIMIENTO INDICADORES 2022

En el siguiente recuadro, se presenta el resumen del cumplimiento de los indicadores de resultados al finalizar el año 2022.

Actualmente la representación en color rojo para áreas mostradas es debido a que no cumplieron con el objetivo establecido, entre estos se encuentran:

| Áreas | Indicador |
| --- | --- |
| Dirección Compra de Energía y Regulación | •Incremento en el cumplimiento y normas regulatorias de los procesos comerciales |
| Dirección Reducción de Pérdidas | •% Pérdidas de Energía •% Energía Cobrada |
| Dirección Finanzas | •Reportería a tiempo •Calidad de reporteria a tiempo |
| Dirección Proyectos Financiados | •Garantizar el Cierre de proyectos con niveles de pérdidas menor o igual al 10% •Mantener un CRI mayor o igual a un 85% durante el proceso de evaluación ex post. |
| Dirección Comercial | •Calidad de Servicio |
| Dirección Grandes Clientes y Ayuntamiento | •% Pérdidas de Energía •Calidad del Servicio SAIFI (CTO. A) |
| Dirección Gestión Social | •Calidad de Servicio |
| Dirección Comunicación Estratégica | •Incrementar volumen transaccional (Estafetas y Canales alternos digitales) |
| Dirección Distribución | •Tiempos de proceso de interconexión. •TMR •Calidad del Servicio SAIFI (CTO. A) |

# ANÁLISIS COMPARATIVO RESULTADOS INDICADORES AL CIERRE 2022

A continuación, se presenta el análisis comparativo de los indicadores de resultados a finales del año 2022.

La siguiente tabla muestra una comparación de los indicadores de resultados 2021 VS 2022.

## Resultados Dirección Comercial

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| % de Cobranza | 99.53% | 96.54% | 96.99% |
| Calidad de Servicio | 100.00% | 74.50% | 74.00% |
| % Pérdidas de Energía | 20.26% | 21.82% | 92.87% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de los Sectores de la Dirección Comercial:

A continuación, se presentan las principales actividades o proyectos operativos de la dirección que al cierre del año presentaron una desviación de la meta con respecto al objetivo programado, y tienen una ejecución por debajo del 70% de cumplimiento:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Incorporar clientes al ciclo comercial, a través de las cooperativas eléctricas. | Gerencia Cooperativas Eléctricas |
| Mantener el porcentaje de resolución de las reclamaciones en plazo según la norma de calidad | Gerencia de Servicios Comerciales Centralizados |
| Gestionar la normalización de los clientes con estimaciones recurrentes. | La Vega, San Francisco, Puerto Plata |
| Enviar tips vía WhatsApp al cliente sobre como leer el medidor y realizar el cálculo de su facturación | La Vega, San Francisco, Puerto Plata, Valverde Mao |
| Realizar toma de lecturas junto a los clientes. | Santiago, La vega, Puerto Plata, San Francisco |
| Realizar la actualización de Fianzas en el Open. | Valverde Mao |
| Aumentar la cantidad de clientes activos recuperados con dos o más facturas vencidas (2+Fact) | Santiago |
| Aumentar la cantidad de contratos comercialmente activos | La Vega |
| Aumentar la cantidad de transacciones realizadas por canales de pagos externos (fuera de la Oficina) | Puerto Plata |
| Aumentar la carga en clientes en conexión directa | La Vega, Valverde Mao |
| Gestionar cambio de tarifa de BTS1 a BTS2 Ejecutadas en SGC | Santiago, Puerto Plata, Mao |
| Gestionar la normalización de los clientes con estimaciones recurrentes. | Puerto Plata, Santiago |
| Incrementar el porcentaje de cobros por Actas de Irregularidades | Puerto Plata, San Francisco, Mao |
| Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Santiago, Valverde Mao |
| Promover el envío factura ecológica y envío de factura vía WhatsApp a los clientes. | San Francisco |
| Seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio (diferentes a cortes, reconexiones e instalaciones) | Santiago, Puerto Plata, San Francisco, Valverde Mao |

## Resultados Distribución

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| % Abastecimiento (por causas atribuibles a distribución) | 99.00% | 99.37% | 98.8% |
| Reducción de penalizaciones (desviaciones en horas) | 25 | 25 | 100.00% |
| Calidad del Servicio SAIDI | 5.95 | 2.95 | 100.00% |
| Calidad del Servicio SAIFI | 8.23 | 11.97 | 68.8% |
| TMR | 1.75 | 2.79 | 62.8% |
| Tiempos de aprobación planos | 19 | 5.40 | 100.00% |
| Tiempos proceso de interconexión | 12 | 22 | 52.60% |
| Calidad del Servicio SAIDI (Correctivo A) | 0.70 | 1.24 | 100.00% |
| Calidad del Servicio SAIFI (Correctivo A) | 3.89 | 3.38 | 87.00% |
| Calidad del Servicio SAIDI (CTO. A B C D) | 0.30 | 0.53 | 100.00% |
| Calidad del Servicio SAIFI (CTO. A B C D) | 0.84 | 0.31 | 36.04% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las Gerencias de Distribución correspondiente al cierre del 2022.

En la siguiente tabla, se presentan las actividades de la dirección, que al cierre del año quedaron por debajo de 70% y por esta razón tienen una desviación de la meta con respecto al objetivo programado:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Verificaciones en terreno | Gerencia Control de Gestión Distribución |
| Elaboración de Procedimientos | Gerencia Control de Gestión Distribución |
| Tiempo de proceso de interconexión de proyectos de clientes | Gerencia de Ingeniería |
| Cumplimiento de facturación Transformadores Prominsa | Gerencia Control de Gestión Distribución |
| Reducir el tiempo que toma a las brigadas para reestablecer el servicio energético a avisos pasados a Precierre | La Vega, Santiago, Puerto Plata, Mao |
| Reducir de 1.86% a 1.6% la cantidad de TR averiados (1,050 a 900) del total existente en las redes (56,373) | Puerto Plata |
| Cumplimiento de PES programado | Santiago, La Vega, Subestaciones |
| Reparación de Luminarias encendidas 24 horas. | Santiago |

## Resultados Reducción de Pérdidas

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| % Pérdidas de Energía | 20.26% | 21.82% | 92.87% |
| % Energía Cobrada | 77.88% | 75.51% | 96.95% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las áreas de Reducción de Pérdidas correspondiente al año 2022:

A continuación, se presenta las actividades de la dirección que al cierre del cuarto trimestre tienen una desviación de la meta con respecto al objetivo programado por debajo de un 70% de ejecución:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector Puerto Plata | Puerto Plata, La Vega, San Francisco, Mao |
| Eliminación de Conexiones Directas Sector Valverde Mao | Gerencia Sector Mao |
| Habilitación y recuperación de equipos de medición y comunicación | Gerencia de Medición |
| Atención anomalías en el suministro telemedidas. | Gerencia de Medición |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Santiago | Santiago |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Puerto Plata | Gerencia Sector Puerto Plata |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector La Vega | Gerencia Sector La Vega |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Valverde Mao | Gerencia Sector Mao |
| Implementación de soluciones sobre pruebas de nuevas opciones de materiales. | Control de Calidad DRP |

## Resultados Grandes Clientes y Ayuntamiento

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| % de Cobranza | 99.53% | 96.54% | 96.99% |
| % Pérdidas de Energía | 20.26% | 21.82% | 92.87% |
| Calidad de Servicio | 100.00% | 74.50% | 74.00% |
| % Energía Cobrada | 77.88% | 75.51% | 96.95% |
| Calidad del Servicio SAIDI (CTO. A) | 0.70 | 1.24 | 100.00% |
| Calidad del Servicio SAIFI (CTO. A) | 3.89 | 3.38 | 87.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de la dirección y el resultado de cada una de las áreas de Grandes Clientes y Ayuntamiento:

A continuación, se presenta relación de las actividades o proyectos de la dirección, que al cierre del cuarto trimestre tienen una desviación de la meta con respecto al objetivo programado, con un nivel de ejecución por debajo del 70%:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Dar seguimiento a la atención de verificaciones y reclamaciones en plazo | Gerencia Grandes Suministros |
| Realizar Nuevas Instalaciones de Grandes Suministros | Gerencia Grandes Suministros |
| Resolución O/S Tomas de Lecturas Industriales | Gerencia Grandes Suministros |
| Resolver los requerimientos para mantenimiento de Grandes Suministros | Gerencia Grandes Suministros |
| Recuperación de Deuda Cartera Usuarios No Regulados | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos |
| Recuperación de Deuda Cartera Clientes Industriales | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos |
| Ofrecer capacitaciones a las Oficinas Comerciales y Ejecutivos de Cuentas sobre el uso y consulta al sistema de Medición Neta | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos |
| Elaboración de Informes de Resultados e Indicadores Comerciales | Gerencia Control de Gestión |
| Diseñar planilla para el Cálculo de los intereses de las fianzas con la capitalización de intereses | Gerencia Control de Gestión |

## Resultados Proyectos Financiados

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| % Pérdidas de totalizador del proyecto | 10.00% | 10.00% | 100.00% |
| Garantizar el cierre de proyectos con niveles de pérdidas menor o igual al 10% | 10.00% | 25.92% | 38.58% |
| Mantener un CRI mayor o igual a 85% durante el proceso de evaluación ex post | 85.00% | 73.36% | 86.31% |
| Garantizar la calidad del suministro de energía eléctrica | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Desviación de horas de descargo planificadas vs. ejecutadas menor al 10% | 10.00% | 8.48% | 100.00% |
| Lograr que las Reclamaciones por Alta Facturación en el área del proyecto sea menor o igual al 5% de la totalidad de los suministros normalizados | 5.00% | 1.33% | 100.00% |
| Lograr que los clientes del proyecto no reincidan en más de 2 cortes luego de normalizados en un periodo de 6 meses | 95.00% | 35.38% | 100.00% |
| Cero accidentes con daños a personal que trabaja en obra de proyectos | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| Reducir la contaminación aplicando los lineamientos del PMAA al 100% de los proyectos | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Cabe resalta el indicador Garantizar el cierre de proyectos con niveles de pérdidas menor o igual al 10% refleja un porcentaje por debajo a lo planificado por al terminar el 2022 los proyectos en ejecución no fueron cerrados.

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las áreas de Proyectos Financiados al finalizar el año 2022:

A continuación, se presenta una relación de las actividades o proyectos de la dirección, que al cierre del año 2022 tienen desviación de la meta con respecto al objetivo programado y se encuentran por debajo del 70% de avance en la ejecución:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Elaboración y emisión de Informes de Cierre | Gerencia de Ingeniería y Planificación |
| Liquidación final de proyectos | Gerencia de Ingeniería y Planificación |
| Levantamiento e identificación en terreno de las acciones de rehabilitación de redes requeridas. | Gerencia de Obras Financiadas |
| Validación de la asociación suministros-CT. | Gerencia Comercial Proyectos |

## Resultados Servicios Generales

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantener el nivel disponibilidad de equipos de la empresa | 198,129.38 | 603,173.00 | 100.00% |
| Porcentaje atención de OTRS | 85.00% | 90.00% | 100.00% |
| Tiempo de entrega de stock disponible | 25.00 | 2.00 | 100.00% |
| Disponibilidad de materiales críticos manejados por GGCA | 80.00% | 100.00% | 100.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de Servicios Generales correspondiente al año 2022:

Al cierre del año 2022 la Dirección de Servicios Generales sólo presenta la siguiente actividad con baja ejecución (menor de un 70%).

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Readecuación OC Castañuelas | Gerencia Servicios de Generales |
| Mudanza y Adecuación OC Maimón Pto Pta | Gerencia Servicios de Generales |
| Instalación de Lámparas LED en Oficinas Comerciales | Gerencia Servicios de Generales |
| Instalación de nuevas baterías | Gerencia Servicios de Generales |
| Compra baterías de UPS para Diferentes oficinas | Gerencia Servicios de Generales |
| Contratación trabajos plomería, jardinería y requerimientos menores. | Gerencia Servicios de Generales |

## Resultados Gestión Social

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| % Pérdidas de Energía | 20.26% | 21.82% | 92.87% |
| Calidad de Servicio | 100.00% | 74.50% | 74.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de la Dirección Gestión Social en el año 2022.

Al cierre del cuarto trimestre la dirección no presenta actividades o proyectos con baja ejecución (menor de un 70%).

## Resultados Logística

A continuación, se muestran los resultados de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión reducción de inventarios | 1.00% | 14.08% | 100.00% |
| Tiempo atención requerimientos (planificados) | 60.00 | 26.00 | 100.00% |
| Desviación de inventario | 3.00% | 0.1489% | 100.00% |
| Recuperación por concepto de materiales desmontados del terreno | $7,500,000.00 | $19,574,213.36 | 100.00% |
| Recuperación por concepto de ventas de materiales chatarra | $1,000,000.00 | $2,411,633.45 | 100.00% |
| % Eficacia del PACC | 100.00% | 32.40% | 32.00% |
| % Cumplimiento Sistema Nacional de Contrataciones Públicas | 80.00% | 94.34% | 100.00% |
| Tiempo de indisponibilidad de vehículos con averías menores | 10.00% | 2.00% | 100.00% |
| Atención requerimientos de vehículos planificados | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

Con relación al indicador % de eficacia de PACC refleja un porcentaje por debajo de lo planificado para el 2022 por que el mismo no cumplió con los resultados esperados.

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las Gerencias de la Dirección de Logística para el 2022:

## Resultados Finanzas

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Reportería a tiempo (Contabilidad). | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Calidad reportería a tiempo (Contabilidad). | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Reportería a tiempo (Tesorería). | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Pago a tiempo según Calendario de Pago. | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Cumplimiento de los pagos impositivos. | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Reportería a tiempo (Validación Cobranza). | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Reducir % de variación de cobranzas de cajas generales vs. cobranzas de cajas generales totales. | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las gerencias de Finanzas para el 2022

A continuación, se presenta la actividad de la dirección, que al cierre del 2022 tienen desviación de la meta con respecto al objetivo programado:

| Actividad | Subactividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Actualización de Auxiliar de Activos Fijos en SAP. | Realizar inventario muestra de los Activos Fijos en las diferentes oficinas de la empresa. | Gerencia de Contabilidad |

## Resultados Tecnología de la Información

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| % Cumplimiento SLA (Sistemas) | 18.00% | 7.80% | 100.00% |
| Disponibilidad servicios Core Seguridad | 99.99% | 100.00% | 100.00% |
| % Cumplimiento SLA (Seguridad TI) | 99.99% | 100.00% | 100.00% |
| Salud de antivirus | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Disponibilidad Infraestructura en CPD | 99.98% | 100.00% | 100.00% |
| Uso Almacenamientos debajo de 80% | 80.00% | 100.00% | 80.00% |
| % Cumplimiento SLA (Soporte Técnico) | 95.00% | 88.02% | 93.00% |
| % Cumplimiento SLA (Mesa de Ayuda) | 100.00% | 97.28% | 97.28% |
| Disponibilidad Servicios Comunicación Data center | 99.00% | 99.00% | 100.00% |
| Disponibilidad servicios de Comunicación Telefónica | 99.00% | 100.00% | 100.00% |
| Disponibilidad servicios Comunicación OOCC | 99.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Cumplimiento SLA (Redes Telemáticas) | 100.00% | 99.67% | 100.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las áreas de Tecnología de la Información desde octubre hasta diciembre:

## Resultados Compra de Energía y Regulación

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Rentabilidad de venta de energía | 5.00% | 5.00% | 100.00% |
| Cumplimiento de normas regulatorias en los procesos comerciales | 7.94% | 7.94% | 100.00% |
| Cumplimiento validación de facturas de compra de energía recibidas y enviadas a Finanzas | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de Compra de Energía y Regulación para el 2022.

Al cierre del año 2022 la Dirección de Compra de Energía y Regulación no presenta actividades o proyectos con desviaciones en la meta conforme a los objetivos planificados.

## Resultados Planificación y Control de Gestión

A continuación, se muestran los resultados de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| % Calidad ejecución presupuesto | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Ejecución del POA 2022 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Indicadores resultados Vs. Total indicadores | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Cero errores en informaciones suministradas | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Cumplimiento Carta Compromiso | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Mejora de tiempos de procesos | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Reducción de costos de procesos | 20.00% | 20.00% | 100.00% |

A continuación, se presentan los resultados de la Dirección de Planificación y Control de Gestión correspondiente al 2022.

## Resultados Comunicación Estratégica

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Incrementar volumen transaccional (Estafetas y Canales alternos digitales) | 1.08% | 0.58% | 58.00% |
| Mantener índice cobranzas | 98.33% | 98.02% | 100.00% |
| Índice de Calidad de Servicio | 64.83% | 100.00% | 65.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de cada gerencia de la Dirección de Comunicación Estratégica para el año 2022:

## Resultados Servicios Jurídicos

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la dirección:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| % Cumplimiento de acuerdos (Monto Total) | 70.00% | 70.00% | 100.00% |
| % Montos cobrados del total conciliado | 50.00% | 49.00% | 98.00% |
| % Ratio de éxito de casos litigados | 10.00% | 13.00% | 100.00% |
| Tiempo elaboración contratos | 20.00 | 20.00 | 100.00% |
| % Cumplimiento monto deuda cobrado | 80.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Montos cobrados del total adeudado | 80.00% | 100.00% | 100.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de Servicios Jurídicos en el 2022:

Al cierre del 2022 la Dirección de Servicios Jurídicos no presenta actividades o proyectos con desviaciones en la meta conforme a los objetivos planificados.

## Resultados Oficina Acceso a la Información

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados de la OAI:

| Indicador | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento Portal de Transparencia | 90.00% | 90.00% | 100.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de la OAI para el año 2022:

La Oficina de Libre Acceso a la Información presenta un cumplimiento de un 97.98% al cierre del año 2022.  Al cierre del cuarto trimestre la oficina de libre acceso a la información no presenta actividades con desviaciones en la meta conforme a los objetivos planificados.

## Resultados Gestión Humana

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Cumplimiento plazos evaluaciones para movimientos de personal y nuevos ingresos | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Cumplimiento de SLA'S (Desarrollo Organizacional) | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Efectividad del reclutamiento | 85.00% | 91.00% | 100.00% |
| Cero demandas laborales procedentes | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| Cumplimiento de SLA'S (Relaciones Laborales) | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Cero errores de nómina (binario) | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| Mantener el índice de equidad interna | 94.00% | 96.00% | 100.00% |
| Cantidad horas hombre de capacitación | 1260 | 5132 | 100.00% |
| Disminución de accidentes laborales (interno) | 16.00% | 14.00% | 100.00% |
| Disminución de accidentes laborales (tránsito) | 13.00% | 15.00% | 100.00% |

A continuación, se muestran los resultados de los indicadores de resultados de la dirección:

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las áreas de Gestión Humana correspondiente al 2022:

A continuación, se presenta una relación de las actividades o proyectos de la dirección, que al cierre del 2022 tienen una desviación de la meta con respecto al objetivo programado:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Evaluación periódica de exámenes especiales (para colaboradores que ocupan puestos de alto riesgo en El Almacén y La Penda, así como técnico de combustibles, linieros, entre otros.) | Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional. |
| Jornada de Salud* (Evaluación periódica). | Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional |

## Resultados Seguridad Física

A continuación, se muestra el cumplimiento de los indicadores de resultados del área:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Nro. casos relacionados a la integridad de colaboradores e instalaciones (Obj:0) | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| % Investigaciones de seguridad resueltas | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el nivel de cumplimiento del POA de las áreas de Seguridad Física:

Al cierre del 2022 la Dirección de Seguridad Física no presenta actividades o proyectos con desviaciones en la meta conforme a los objetivos planificados.

## Resultados Auditoría Interna

Los indicadores de resultados para la Dirección de Auditoría Interna tienen una frecuencia de medición anual, los cuales se presentan a continuación:

| Indicadores | Objetivo 2022 | Ejecutado 2022 | % de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- |
| Ejecución Plan Auditoría (Comercial y Técnica) | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Cierre de oportunidades de mejora con riesgo alto | 100.00% | 93.00% | 93.00% |
| Ejecución Plan Auditoría (Sist. Informáticos) | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Cierre oportunidades de mejora con riesgo alto | 100.00% | 32.00% | 32.00% |
| Ejecución Plan Auditoría (Adm. y Finan.) | 100.00% | 92.00% | 92.00% |
| % Cierre de oportunidades de mejora con riesgo alto | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Ejecución Plan Auditoría (Procesos) | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| % Cierre de oportunidades de mejora con riesgo alto | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

En el siguiente gráfico se visualiza el cumplimiento del POA de la dirección de Auditoría de Interna para el año

A continuación, se comparte la lista de las principales actividades completadas durante el cierre del cuarto trimestre del 2022 por el equipo de Auditoría Interna:

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Auditoría a la Gerencia de Litigios | Auditoría de Procesos |
| Auditoría a la Dirección de Tecnología de la Información | Auditoría de Sistemas Informáticos |
| Auditoría a la Dirección de Finanzas | Auditoría Administrativa y Financiera |
| Auditoría a la Dirección de Logística | Auditoría Administrativa y Financiera |
| Auditoría a la Dirección de Reducción de Pérdidas | Auditoría Comercial y Técnica |
| Auditoría a la Dirección Comercial | Auditoría Comercial y Técnica |
| Seguimiento trabajos realizados año 2021 | Auditoría Comercial y Técnica |
| Auditoría a la Dirección de Planificación | Gerencia de Auditoría Administrativa y Financiera |
| Auditoría a la Dirección de Distribución | Gerencia de Auditoría Comercial y Técnica |

# CONCLUSIÓN

Al cierre del 2022, Edenorte logró alcanzar un nivel de cumplimiento positivo en el POA con un promedio general de 91.87%.

Para los indicadores de resultados no se obtuvieron los resultados esperados según lo planificado, para este fin de periodo se obtuvo porcentaje general de 93.73% estando por debajo de los establecido.

A pesar del tiempo de respuesta frente a las áreas en remitir las informaciones pertinentes en respuesta a requerimiento de POA, circunstancias con el proceso de aprobación del presupuesto general de la empresa a repercusión sobre la entrada en vigor del Plan de Compras (PACC) y los ajustes a los Plan Operativo Anual (POAS), la institución ha alcanzado buenos resultado en los diferentes meses del año.

Desde la dirección de Planificación y Control de Gestión se mantiene bajo un seguimiento constante para que mensualmente se cumplan los objetivos establecidos en los POAS e INDICADORES. Se espera que, mediante el esfuerzo e integración de todas las áreas de la organización, los niveles de cumplimiento sean superiores a los informados en el presente informe. Recordando que la planificación estratégica, la medición y el análisis de los resultados son fundamentales para asegurar que la organización alcance los resultados esperados. La planificación y control de Gestión también debe ser flexible para adaptarse a los cambios en el entorno y permitir la implementación de nuevas ideas y mejoras.