POA

POA

INFORME

DE RESULTADOS

INFORME

DE RESULTADOS

2023

2023

Dirección Planificación y Control de Gestión

Dirección Planificación y Control de Gestión

3er trimestre

2023

# ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)	5

3.	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:	6

4.	VISIÓN DEL INFORME	7

5.	MODELO ESTRUCTURAL DE EDENORTE	8

6.	CUMPLIMIENTO EMPRESA	9

7.	CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS	10

8.	RESUMEN DE RESULTADOS	12

9.	RESULTADO POR DIRECCIÓN Y GERENCIA	36

10.	ANÁLISIS EVOLUTIVO DE RESULTADOS	55

11.	EJES ESTRATEGICOS	60

12.	RIESGOS MITIGADOS	62

13.	CONCLUSIÓNES	65

14.	PRÓXIMOS PASOS Y ACCIONES	66

# INTRODUCCIÓN

El presente informe de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) e indicadores de resultados de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A. que busca dar a conocer los resultados del 3er trimestre del año 2023, el nivel de cumplimiento de las metas e indicador clave del éxito para la empresa y su capacidad para cumplir con su misión y visión. Además, se incluye el detalle de las actividades cuya ejecución están por debajo del 70% de cumplimiento para los fines de prestar atención a estas ya que su baja ejecución incide negativamente en los resultados de las áreas y consecuentemente en los resultados empresa, el análisis del periodo reportado muestra el compromiso de la empresa con la mejora continua y la excelencia en la gestión.

El reporte destaca los resultados obtenidos por las diferentes áreas de la institución, clasificadas en operativas, estratégicas, apoyo y control. Estas áreas han sido clave en el cumplimiento de las metas establecidas y en la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa.

Este informe de monitoreo y evaluación del POA de EDENORTE, es una herramienta esencial para la evaluación del progreso en la empresa y la toma de decisiones correctas. Con este informe, la empresa está bien posicionada para continuar mejorando su gestión y ofreciendo servicios de alta calidad a sus clientes.

# PLANES OPERATIVOS ANUALES (POA)

Los Planes Operativos Anuales (POA) de EDENORTE son documentos que reflejan la visión y la misión de la empresa para el futuro cercano. En ellos se detallan los objetivos estratégicos establecidos para mejorar en forma significativa, sustentable e incrementar la gestión de resultados en Edenorte, así como las estrategias que se implementarán para lograr los resultados esperados en cada área de la organización, e incluyen los objetivos específicos, los presupuestos asignados y las metas cuantificables que se esperan cumplir en un año. Estos planes sirven como guía para el seguimiento y la evaluación del desempeño de la empresa.

# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

# VISIÓN DEL INFORME

Este informe busca la mejora de los procesos y la adopción de mejorar para brindar servicios de calidad y confianza a los clientes mediante la innovación y la optimización de los procesos ejecutados. Con este informe EDENORTE se orienta a la mejora continua y la excelencia en la gestión, monitoreando y evaluando el cumplimiento de las metas planificadas, tomando las decisiones correctas para alcanzar los objetivos estratégicos.

Estos desempeños se logran a través de los estándares indicados en los Planes Operativos Anuales (POA) e indicadores establecidos en la empresa, los cuales se muestran de la siguiente manera:

LEYENDA POA

LEYENDA POA

LEYENDA INDICADORES

LEYENDA INDICADORES

# MODELO ESTRUCTURAL DE EDENORTE

Edenorte está basado en procesos, divididos en cuatros rubros:

# CUMPLIMIENTO EMPRESA

Se muestra a continuación el nivel de cumplimiento del POA e indicadores correspondientes a los avances del año pasado y el actual, con el fin de identificar los logros alcanzados por cada dirección:

# CUMPLIMIENTO DE RESULTADOS

En los siguientes recuadros, se presentan los cumplimientos de POAs e Indicadores de resultados al trimestre en curso:

# RESUMEN DE RESULTADOS

A continuación, se presentan por dirección, los resultados de las actividades y/o proyectos operativos del plan operativo, que al cierre del trimestre presentaron cumplimiento de actividades, así como baja y/o nula ejecución de estas:

## DAI -     Dirección Auditoría Interna

Se presenta La Dirección de Auditoría Interna con los resultados en el trimestre en cuestión, donde se observa que realizaron más actividades de las propuestas en metas y sin actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

## DC -      Dirección Comercial

La Dirección Comercial con los resultados en el trimestre en cuestión donde se observa el cumplimiento en gran parte de las actividades propuestas con una variación en los meses julio, agosto y septiembre con actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

| Actividades por debajo de un 70% |  | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Asegurar la calidad de distribución de las facturas | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 67% |
| Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector La Vega | 67% |
| Realizar supervisiones de las órdenes de servicios restantes | Gerencia Comercial Sector La Vega | 64% |
| Identificación física de los suministros bono luz mediante la colocación de Stickers. | Gerencia de Servicios Comerciales Centralizados | 58% |
| Realizar formaciones continuas para reforzar los conocimientos de procesos de Servicios y de Cobranzas | Gerencia Comercial Sector La Vega | 43% |
| Incrementar los clientes en Cobro Automático | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 40% |
| Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 34% |
| Incrementar el porcentaje de cobros por Actas de Irregularidades | Gerencia Comercial Sector San Francisco | 29% |
| Aumentar la Cantidad de Contratos Comercialmente Activos | Gerencia Comercial Sector La Vega | 16% |
| Reconocer a las Oficinas Comerciales semestralmente | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 0% |

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades por debajo de un 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Asegurar la calidad de distribución de las facturas | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 68% |
| Dar seguimiento a la calidad de las órdenes de servicio. | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 65% |
| Realizar la actualización de Fianzas en el Open | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 65% |
| Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector La Vega | 57% |
| Mantener el plazo medio de atención a las instalaciones realizadas por la DC dentro del tiempo establecido en la Norma de Calidad | Gerencia Comercial Sector La Vega | 43% |
| Incrementar los clientes en Cobro Automático | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 42% |
| Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 35% |
| Inspecciones de Calidad a la ejecución de las políticas, estrategias, normas y procedimientos en los Centros Técnicos | Gerencia Técnica Comercial | 35% |
| Realizar formaciones continuas para reforzar los conocimientos de procesos de Servicios y de Cobranzas | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 25% |
| Desarrollar Plan Operativo 2024 | Gerencia Control de Gestión Comercial | 0% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades por debajo de un 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Asegurar la calidad de distribución de las facturas | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 69% |
| Realizar la actualización de Fianzas en el Open | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 69% |
| Reunión trimestral con los contratistas y Encargados de Servicio Técnico | Gerencia Técnica Comercial | 67% |
| Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 67% |
| Dar seguimiento a la calidad de las órdenes de servicio. | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 66% |
| Realizar supervisiones de las órdenes de servicios restantes | Gerencia Comercial Sector La Vega | 63% |
| Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 63% |
| Identificación física de los suministros bono luz mediante la colocación de Stickers. | Gerencia de Servicios Comerciales Centralizados | 62% |
| Realizar supervisiones de las órdenes de servicios restantes | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 60% |
| Brindar seguimiento a la calidad de las supervisiones. | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 59% |
| Incrementar los clientes en Cobro Automático | Gerencia Comercial Sector La Vega | 55% |
| Mantener el plazo medio de atención a las instalaciones realizadas por la DC dentro del tiempo establecido en la Norma de Calidad | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 54% |
| Cambio de Tarifa de BTS1 a BTS2 Ejecutadas en SGC | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 54% |
| Asegurar la calidad de distribución de las facturas | Gerencia Comercial Sector La Vega | 52% |
| Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector La Vega | 50% |
| Reconocer a las Oficinas Comerciales semestralmente | Gerencia Comercial Sector San Francisco | 50% |
| Reconocer a las Oficinas Comerciales semestralmente | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 50% |
| Incrementar los clientes en Cobro Automático | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 46% |
| Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector Santiago | 44% |
| Mantener el plazo medio de atención a las instalaciones realizadas por la DC dentro del tiempo establecido en la Norma de Calidad | Gerencia Comercial Sector La Vega | 44% |
| Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector Santiago | 43% |
| Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector San Francisco | 42% |
| Realizar supervisiones de las órdenes de servicios restantes | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 42% |
| Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector La Vega | 41% |
| Aumentar la cantidad de transacciones realizadas por canales de pagos externos (fuera de la Oficina) | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 41% |
| Realizar formaciones continuas para reforzar los conocimientos de procesos de Servicios y de Cobranzas | Gerencia Comercial Sector La Vega | 39% |
| Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 36% |
| Brindar seguimiento al plazo medio de atención de las órdenes de servicio | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 36% |
| Inspecciones de Calidad a la ejecución de las políticas, estrategias, normas y procedimientos en los Centros Técnicos | Gerencia Técnica Comercial | 35% |
| Realizar toma de inventario de materiales a los Centros Técnicos y sus brigadas | Gerencia Técnica Comercial | 33% |
| Identificar nuevos puntos de cobros para la coordinación con Mercadeo y Gestión Cobranzas | Gerencia Comercial Sector San Francisco | 33% |
| Realizar formaciones continuas para reforzar los conocimientos de procesos de Servicios y de Cobranzas | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 33% |
| Desarrollar Plan Operativo 2024 | Gerencia Control de Gestión Comercial | 29% |
| Aumentar la Cantidad de Clientes Activos Recuperados, de 2+Fact | Gerencia Comercial Sector Santiago | 26% |
| Incrementar el porcentaje de cobros por Actas de Irregularidades | Gerencia Comercial Sector San Francisco | 25% |
| Realizar formaciones continuas para reforzar los conocimientos de procesos de Servicios y de Cobranzas | Gerencia Comercial Sector Valverde Mao | 22% |
| Dar seguimiento a los plazos medio de resolución de O/S de lectura y distribución de facturas | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 16% |
| Aumentar la Cantidad de Contratos Comercialmente Activos | Gerencia Comercial Sector La Vega | 16% |
| Realizar supervisiones de las órdenes de servicios restantes | Gerencia Comercial Sector San Francisco | 0% |
| Reconocer a las Oficinas Comerciales semestralmente | Gerencia Comercial Sector Santiago | 0% |
| Reconocer a las Oficinas Comerciales semestralmente | Gerencia Comercial Sector Puerto Plata | 0% |

## DCER - Dirección Compra de Energía Regulación

Se presenta la Dirección Compra de Energía Regulación con los resultados correspondientes al 3er trimestre donde puede observarse esta dirección presenta incumplimiento en dos sus actividades, pero no presentan actividades por debajo del 70%.

## DCE -     Dirección Comunicación Estratégica

Se muestra a continuación la Dirección Comunicación Estratégica con los resultados del trimestre donde se observa incumplimiento en los meses de julio, agosto y septiembre lo que ocasiona actividades por debajo del estándar del 70%.

|  | Mes: | 01/072023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Grabar audios para perifoneo | Gerencia de Relaciones Públicas | 60,00% |
| Realizar Campaña de Actualización de Datos. | Gerencia de Mercadeo | 45,45% |
| Colocar publicidad por aniversario de medios | Gerencia de Relaciones Públicas | 25,00% |
| Gestiones en el portal Web (Publicaciones en la web, evaluación del portal de transparencia y publicaciones mensuales en el foro) | Gerencia de Relaciones Públicas | 1,87% |
| Colocar las informaciones de la empresa en los canales de difusión interna (Correo de Comunicación Estratégica, E-Flow, E-mail marketing clientes, IVR, Slider Web Portada) | Gerencia de Relaciones Públicas | 0,00% |
| Contratar servicios de planta televisiva | Gerencia de Relaciones Públicas | 0,00% |
| Jornada Reforestación | Gerencia de Relaciones Públicas | 0,00% |
| Jornada entrega útiles Escolares | Gerencia de Relaciones Públicas | 0,00% |

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Recepción y canalización de incidencias recibidas a través de las redes sociales y casos especiales | Gerencia de Relaciones Públicas | 68,13% |
| Grabar audios para perifoneos | Gerencia de Relaciones Públicas | 50,00% |
| Realizar Campaña de Actualización de Datos. | Gerencia de Mercadeo | 38,89% |
| Colocar publicidad por aniversario de medios | Gerencia de Relaciones Públicas | 16,67% |
| Gestiones en el portal Web (Publicaciones en la web, evaluación del portal de transparencia y publicaciones mensuales en el foro) | Gerencia de Relaciones Públicas | 1,83% |
| Colocar las informaciones de la empresa en los canales de difusión interna (Correo de Comunicación Estratégica, E-Flow, E-mail marketing clientes, IVR, Slider Web Portada) | Gerencia de Relaciones Públicas | 0,00% |
| Contratar servicios de planta televisiva | Gerencia de Relaciones Públicas | 0,00% |
| Jornada Reforestación | Gerencia de Relaciones Públicas | 0,00% |
| Jornada de Limpieza de Playa | Gerencia de Relaciones Públicas | 0,00% |
| Jornada entrega útiles Escolares | Gerencia de Relaciones Públicas | 0,00% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Recepción y canalización de incidencias recibidas a través de las redes sociales y casos especiales | Gerencia de Relaciones Públicas | 65,56% |
| Jornada entrega útiles Escolares | Gerencia de Relaciones Públicas | 50,00% |
| Realizar Campaña de Actualización de Datos. | Gerencia de Mercadeo | 40,00% |
| Grabar audios para perifoneo | Gerencia de Relaciones Públicas | 37,50% |
| Colocar publicidad por aniversario de medios | Gerencia de Relaciones Públicas | 28,57% |
| Colocar las informaciones de la empresa en los canales de difusión interna (Correo de Comunicación Estratégica, E-Flow, E-mail marketing clientes, IVR, Slider Web Portada) | Gerencia de Relaciones Públicas | 15,38% |
| Gestiones en el portal Web (Publicaciones en la web, evaluación del portal de transparencia y publicaciones mensuales en el foro) | Gerencia de Relaciones Públicas | 1,69% |
| Contratar servicios de planta televisiva | Gerencia de Relaciones Públicas | 0,00% |
| Jornada Reforestación | Gerencia de Relaciones Públicas | 0,00% |

## DD -      Dirección de Distribución

Se puede observar la Dirección de Distribución con los resultados en el trimestre en cuestión donde se observa incumplimiento en gran parte de las actividades propuestas con una variación en todos los meses lo que ocasiona actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

|  | Mes: | 01/07/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| PES por Estado Solicitud (Normal + Cancelado) | Gerencia de Subestaciones | 69,68% |
| Sustitución y reparación de luminarias | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 65,00% |
| Dar respuesta a las solicitudes de requerimientos en los sistemas de distribución | Gerencia Técnica de Distribución | 64,88% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 64,41% |
| Cumplir con la facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 63,06% |
| Tiempo medio de resolución de aviso de Alumbrado | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 60,77% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 53,33% |
| Reparar y sustituir las luminarias averiadas | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 51,31% |
| Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 48,88% |
| Tiempo medio de resolución de avisos de Transformadores | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 44,12% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 43,33% |
| Realizar mantenimiento preventivo a las subestaciones de distribución | Gerencia de Subestaciones | 40,00% |
| Tiempo medio de resolución de avisos de Postes y Estructuras | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 38,89% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 38,33% |
| Cumplir con la facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 38,04% |
| Cumplimiento de facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 33,79% |
| Reparación de Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 33,77% |
| Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 32,77% |
| Cumplimiento con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 25,00% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 23,33% |
| Ejecución de podas planificadas | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 21,37% |
| Reparar luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 20,87% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 20,00% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 16,67% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 15,24% |
| Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 6,32% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 1,25% |

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Ejecutar mantenimiento de Sistema de Automatización Subestaciones | Gerencia de Subestaciones | 68,42% |
| Tiempo medio de resolución de aviso de Alumbrado | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 68,03% |
| PES por Estado Solicitud (Normal + Cancelado) | Gerencia de Subestaciones | 67,92% |
| Reparar y sustituir las luminarias averiadas | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 66,61% |
| Dar respuesta a las solicitudes de requerimientos en los sistemas de distribución | Gerencia Técnica de Distribución | 63,81% |
| Ejecutar las Obras Regulación de Clientes | Gerencia de Obras | 56,25% |
| Cumplir con la facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 56,00% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 52,86% |
| Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 48,21% |
| Cumplir con la facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 47,34% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 44,76% |
| Tiempo medio de resolución de avisos de Postes y Estructuras | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 41,75% |
| Tiempo medio de resolución de avisos de Transformadores | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 38,52% |
| Reparación de Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 37,16% |
| Realizar mantenimiento preventivo a las subestaciones de distribución | Gerencia de Subestaciones | 34,91% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 34,29% |
| Cumplir con la facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 31,25% |
| Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 28,67% |
| Cumplimiento de facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 25,57% |
| Reparar luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 25,06% |
| Cumplimiento con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 22,86% |
| Ejecución de podas planificadas | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 21,06% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 20,71% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 17,14% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 14,29% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 13,60% |
| Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 8,91% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 1,05% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Dar respuesta a las solicitudes de requerimientos en los sistemas de distribución | Gerencia Técnica de Distribución | 69.29% |
| PES por Estado Solicitud (Normal + Cancelado) | Gerencia de Subestaciones | 68.52% |
| Ejecutar mantenimiento de Sistema de Automatización Subestaciones | Gerencia de Subestaciones | 65.12% |
| Realizar Estudio de Conectividad | Gerencia Técnica de Distribución | 64.22% |
| Ejecutar las Obras Regulación de Clientes | Gerencia de Obras | 56.25% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 53.75% |
| Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 46.24% |
| Cumplir con la facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 42.86% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 40.83% |
| Tiempo medio de resolución de avisos de Transformadores | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 39.77% |
| Cumplir con la facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 38.63% |
| Tiempo medio de resolución de avisos de Postes y Estructuras | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 38.38% |
| Reparar luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 35.59% |
| Reparación de Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 33.23% |
| Realizar mantenimiento preventivo a las subestaciones de distribución | Gerencia de Subestaciones | 32.90% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 32.50% |
| Cumplir con la facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 27.27% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 24.38% |
| Ejecución de podas planificadas | Gerencia de Mantenimiento de Redes Valverde Mao | 21.93% |
| Cumplimiento de facturación de las Órdenes de Mantenimiento | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 21.58% |
| Cumplimiento con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 20.00% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Santiago | 16.25% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes La Vega | 15.86% |
| Cumplir con el tiempo reglamentario para la facturación del gasto | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 12.50% |
| Reparar Luminarias encendidas 24 horas. | Gerencia de Mantenimiento de Redes San Francisco | 9.84% |
| Realizar acciones de salvamento en TR evitando posibles averías | Gerencia de Mantenimiento de Redes Puerto Plata | 1.74% |

## DF - Dirección Finanzas

A continuación, la Dirección Finanzas con los resultados en el trimestre en cuestión donde se observa el cumplimiento de las actividades propuestas sin actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

## DGH -   Dirección Gestión Humana

A continuación, la Dirección Gestión Humana con los resultados en el trimestre en cuestión donde se observa el incumplimiento de actividades y por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

|  | Mes: | 01/07/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Revisar y actualización de normas | Gerencia de Reclutamiento y Selección | 50,00% |
| Implementación de sistema para encuestas (Survey Monkey) | Gerencia de Desarrollo Organizacional | 50,00% |
| Implementación de Quioscos SPN | Gerencia Control de Gestión Humana | 10,00% |
| Proponer servicio de transporte gratuito para los empleados, ubicados en los edificios administrativos del Sector Santiago, estableciendo dos rutas específicas | Gerencia de Compensación y Beneficios | 0,00% |

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Campamento: Pasadía con Energía | Gerencia de Desarrollo Organizacional | 70,00% |
| Revisar y actualización de normas | Gerencia de Reclutamiento y Selección | 50,00% |
| Implementación de sistema para encuestas (Survey Monkey) | Gerencia de Desarrollo Organizacional | 50,00% |
| Implementación de Quioscos SPN | Gerencia Control de Gestión Humana | 6,67% |
| Proponer servicio de transporte gratuito para los empleados, ubicados en los edificios administrativos del Sector Santiago, estableciendo dos rutas específicas | Gerencia de Compensación y Beneficios | 0,00% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Campamento: Pasadía con Energía | Gerencia de Desarrollo Organizacional | 70,00% |
| Revisar y actualización de normas | Gerencia de Reclutamiento y Selección | 50,00% |
| Implementación de sistema para encuestas (Survey Monkey) | Gerencia de Desarrollo Organizacional | 50,00% |
| Implementación de Quioscos SPN | Gerencia Control de Gestión Humana | 5,00% |
| Proponer servicio de transporte gratuito para los empleados, ubicados en los edificios administrativos del Sector Santiago, estableciendo dos rutas específicas | Gerencia de Compensación y Beneficios | 0,00% |

## DGS -    Dirección Gestión social

Se muestra la Dirección Gestión social con los resultados en el trimestre en cuestión donde vemos Incumplimiento en algunas de las actividades propuesta, con una actividad por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

|  | Mes: | 01/07/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Sustituir bombillas incandescentes para colocar las de bajo Consumo en zona de gestión para la fidelización de clientes. | Gerencia Gestión Social | 35,20% |

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Sustituir bombillas incandescentes para colocar las de bajo Consumo en zona de gestión para la fidelización de clientes. | Gerencia Gestión Social | 37,67% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Sustituir bombillas incandescentes para colocar las de bajo Consumo en zona de gestión para la fidelización de clientes. | Gerencia Gestión Social | 32.29% |

## DGCA - Dirección Grandes Clientes Ayuntamiento

Se puede observar los resultados la Dirección Grandes Clientes Ayuntamiento para el tercer trimestre, esta dirección logro el cumplimiento en gran parte de las actividades propuestas con una variación en los meses de lo que ocasiona actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

|  | Mes: | 01/07/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Levantamiento georreferenciado en conjunto con distribución, de las nuevas luminarias en proyectos terminados. | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 67,86% |
| Revisión de los parámetros utilizados en los cálculos de las penalidades de la Norma de Calidad de Servicio SIE | Gerencia Control de Gestión | 57,14% |
| Ofrecer capacitaciones a las Oficinas Comerciales y Ejecutivos de Cuentas sobre el uso y consulta al sistema de Medición Neta | Gerencia de Medición Neta | 28,57% |
| Ofrecer capacitaciones a las Oficinas Comerciales y Ejecutivos de Cuentas sobre el uso y consulta al sistema de Medición Neta | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 16,67% |
| Realizar asesoría y consultoría a grandes clientes | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 0,00% |

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Levantamiento georreferenciado en conjunto con distribución, de las nuevas luminarias en proyectos terminados. | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 68,75% |
| Ejecutar correcta aplicación de las cuotas de reembolso de los AFR a favor del cliente | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 62,50% |
| Revisión de los parámetros utilizados en los cálculos de las penalidades de la Norma de Calidad de Servicio SIE | Gerencia Control de Gestión | 50,00% |
| Ofrecer capacitaciones a las Oficinas Comerciales y Ejecutivos de Cuentas sobre el uso y consulta al sistema de Medición Neta | Gerencia de Medición Neta | 25,00% |
| Ofrecer capacitaciones a las Oficinas Comerciales y Ejecutivos de Cuentas sobre el uso y consulta al sistema de Medición Neta | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 12,50% |
| Realizar asesoría y consultoría a grandes clientes | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 0,00% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Ejecutar correcta aplicación de las cuotas de reembolso de los AFR a favor del cliente | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 55.56% |
| Revisión de los parámetros utilizados en los cálculos de las penalidades de la Norma de Calidad de Servicio SIE | Gerencia Control de Gestión | 55.56% |
| Ofrecer capacitaciones a las Oficinas Comerciales y Ejecutivos de Cuentas sobre el uso y consulta al sistema de Medición Neta | Gerencia de Medición Neta | 22.22% |
| Realizar asesoría y consultoría a grandes clientes | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 20.00% |
| Ofrecer capacitaciones a las Oficinas Comerciales y Ejecutivos de Cuentas sobre el uso y consulta al sistema de Medición Neta | Gerencia de Grandes Clientes y Ayuntamientos | 12.50% |

## DLOG - Dirección Logística

Se puede observar los resultados del tercer Trimestre de la Dirección Logística donde vemos el cumplimiento en gran parte de las actividades propuestas, pero no cumplidas en su totalidad lo que ocasiona actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

|  | Mes: | 01/07/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Retroalimentar semanalmente a las áreas solicitantes sobre el estatus de los procesos | Gerencia de Compras | 63,33% |
| Publicar Licitaciones Públicas Nacionales | Gerencia de Compras | 60,00% |
| Ejecutar Compras Directas | Gerencia de Compras | 57,14% |
| Gestionar con los suplidores las entregas de los materiales adjudicados | Gerencia de Compras | 38,04% |
| Adjudicar Compras Menores | Gerencia de Compras | 33,33% |
| Enviar pliego de condiciones a la Gerencia de Contratos | Gerencia de Compras | 30,00% |
| Adjudicar Servicio Suministro de combustible | Gerencia de Transportación | 0,00% |
| Adjudicar Servicio Suministro de GPS | Gerencia de Transportación | 0,00% |

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Retroalimentar semanalmente a las áreas solicitantes sobre el estatus de los procesos | Gerencia de Compras | 67,36% |
| Publicar Compras Menores | Gerencia de Compras | 64,29% |
| Publicar Licitaciones Públicas Nacionales | Gerencia de Compras | 57,14% |
| Gestionar con los suplidores las entregas de los materiales adjudicados | Gerencia de Compras | 47,97% |
| Publicar Comparaciones de Precios | Gerencia de Compras | 33,33% |
| Enviar pliego de condiciones a la Gerencia de Contratos | Gerencia de Compras | 27,78% |
| Ejecutar sistema automatizado como prueba piloto para mantenimientos en el sector Santiago. | Gerencia de Transportación | 10,00% |
| Adjudicar Licitaciones Públicas Nacionales | Gerencia de Compras | 0,00% |
| Adjudicar Servicio alquiler vehículos | Gerencia de Transportación | 0,00% |
| Adjudicar Servicio Suministro de combustible | Gerencia de Transportación | 0,00% |
| Adjudicar Servicio Suministro de GPS | Gerencia de Transportación | 0,00% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Retroalimentar semanalmente a las áreas solicitantes sobre el estatus de los procesos | Gerencia de Compras | 68.52% |
| Gestionar con los suplidores las entregas de los materiales adjudicados | Gerencia de Compras | 54.58% |
| Publicar Compras Menores | Gerencia de Compras | 54.55% |
| Publicar Licitaciones Públicas Nacionales | Gerencia de Compras | 41.67% |
| Publicar Comparaciones de Precios | Gerencia de Compras | 40.00% |
| Enviar pliego de condiciones a la Gerencia de Contratos | Gerencia de Compras | 33.33% |
| Ejecutar sistema automatizado como prueba piloto para mantenimientos en el sector Santiago. | Gerencia de Transportación | 3.33% |
| Adjudicar Servicio alquiler vehículos | Gerencia de Transportación | 0.00% |
| Adjudicar Servicio mantenimiento vehículos | Gerencia de Transportación | 0.00% |
| Adjudicar Servicio Suministro de combustible | Gerencia de Transportación | 0.00% |
| Adjudicar Servicio Suministro de GPS | Gerencia de Transportación | 0.00% |

## OAI -     Oficina Acceso Informacion

Para el tercer trimestre la Oficina Acceso Informacion presenta incumplimiento en algunas actividades propuestas como también actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

|  | Mes: | 01/07/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Cumplimiento al Plan de Trabajo de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) | Oficina de Libre Acceso a la Información | 66,67% |
| Realizar un evento sobre el acto de lectura y firma de compromiso ético ante los colaboradores de la institución | CIGCN | 0,00% |
| Gestionar la inclusión de temas de Integridad en el programa de capacitación de la Institución. | CIGCN | 0,00% |
| Realizar Charla sobre el uso eficiente de la energía eléctrica institucional | CIGCN | 0,00% |

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Cumplimiento al Plan de Trabajo de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) | Oficina de Libre Acceso a la Información | 66,67% |
| Realizar un evento sobre el acto de lectura y firma de compromiso ético ante los colaboradores de la institución | CIGCN | 0,00% |
| Implementar Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. | CIGCN | 0,00% |
| Gestionar la inclusión de temas de Integridad en el programa de capacitación de la Institución. | CIGCN | 0,00% |
| Realizar Charla sobre el uso eficiente de la energía eléctrica institucional | CIGCN | 0,00% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Realizar un evento sobre el acto de lectura y firma de compromiso ético ante los colaboradores de la institución | CIGCN | 0.00% |
| Implementar Política Institucional de Integridad y Anticorrupción. | CIGCN | 0.00% |
| Gestionar la inclusión de temas de Integridad en el programa de capacitación de la Institución. | CIGCN | 0.00% |
| Realizar Charla sobre el uso eficiente de la energía eléctrica institucional | CIGCN | 0.00% |

## DPCG - Dirección Planificación y control de Gestión

A continuación, vemos la Dirección Planificación y control de Gestión con los resultados correspondiente al trimestre actual, donde se observa el cumplimiento de las actividades propuestas con una actividad por debajo del estándar del 70%.

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Planificación metas Indicadores 2023-2024.Elaboración de proyecciones 2024 | Gerencia de Control de Gestión | 70.00% |

## DPF -     Dirección Proyectos Financiados

La Dirección de Proyectos Financiados presenta un cumplimiento satisfactorio para el trimestre en cuestión, donde se observa el cumplimiento de gran parte de sus actividades propuestas, no presenta actividades por debajo del estándar del 70% mínimo de cumplimiento:

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Monitorear y Controlar los proyectos en Evaluación Ex Post | Gerencia de Ingeniería y Planificación | 50,00% |

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Monitorear y Controlar los proyectos en Evaluación Ex Post | Gerencia de Ingeniería y Planificación | 50,00% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Monitorear y Controlar los proyectos en Evaluación Ex Post | Gerencia de Ingeniería y Planificación | 50,00% |

## DRP -    Dirección Reducción de Pérdida

Se puede observar que para el trimestre en cuestión la Dirección Reducción de Pérdida que el cumplimiento en gran parte de las actividades propuestas presenta variaciones, de igual forma se muestran las actividades que se encuentran por debajo del 70% de efectividad:

|  | Mes: | 01/07/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades por debajo de un 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector San Francisco | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector San Francisco | 62,77% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Puerto Plata | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Puerto Plata | 56,31% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Valverde Mao | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Mao | 55,15% |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector La Vega | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector La Vega | 52,77% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector La Vega | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector La Vega | 47,05% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Santiago | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Santiago | 38,45% |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector Valverde Mao | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Mao | 36,53% |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector Puerto Plata | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Puerto Plata | 31,78% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector Santiago | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Santiago | 0,00% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector Puerto Plata | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Puerto Plata | 0,00% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector La Vega | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector La Vega | 0,00% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector San Francisco | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector San Francisco | 0,00% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector Valverde Mao | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Mao | 0,00% |

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades por debajo de un 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Atender Anomalías de Lectura Sector Santiago | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Santiago | 69,29% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Puerto Plata | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Puerto Plata | 58,34% |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector San Francisco | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector San Francisco | 58,31% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Valverde Mao | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Mao | 56,54% |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector La Vega | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector La Vega | 50,57% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector Santiago | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Santiago | 48,28% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector La Vega | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector La Vega | 44,77% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Santiago | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Santiago | 37,25% |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector Valverde Mao | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Mao | 33,39% |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector Puerto Plata | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Puerto Plata | 32,59% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector San Francisco | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector San Francisco | 0,00% |
|  | Mes: | 01/09/2023 |
| Actividades por debajo de un 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Atender Anomalías de Lectura Sector Santiago | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Santiago | 65.95% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Puerto Plata | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Puerto Plata | 58.67% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Valverde Mao | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Mao | 58.50% |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector San Francisco | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector San Francisco | 55.48% |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector La Vega | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector La Vega | 50.20% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector La Vega | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector La Vega | 43.96% |
| Atención de las irregularidades detectadas en el Proceso de Pérdidas Administrativas Sector Santiago | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Santiago | 36.24% |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector Puerto Plata | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Puerto Plata | 33.87% |
| Atención de Anomalías de Lectura Sector Valverde Mao | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Mao | 31.67% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector Puerto Plata | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Puerto Plata | 19.59% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector Valverde Mao | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Mao | 16.17% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector Santiago | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector Santiago | 9.85% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector La Vega | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector La Vega | 8.60% |
| Seguimiento al Porcentaje de Clientes Medidos Sector San Francisco | Gerencia Reducción de Pérdidas Sector San Francisco | 1.42% |

## DSF -     Dirección Seguridad Física

Mostramos los resultados del cumplimiento correspondientes al tercer trimestre para la Dirección Seguridad actividades propuestas, sin actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

## DSG -     Dirección Servicios Generales

Se presenta la Dirección Servicios Generales con los resultados en el trimestre en cuestión donde tenemos el cumplimiento en gran parte de las actividades y se muestra las actividades no cumplidas lo que lleva a tener esta debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

|  | Mes: | 01/07/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividad por debajo de un 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Adquirir de Utensilios de Cocina | Gerencia de Gestión y Control Administrativo | 50,00% |

|  | Mes: | 01/08/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividad por debajo de un 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Adquirir de Utensilios de Cocina | Gerencia de Gestión y Control Administrativo | 50,00% |
| Readecuar OC Castañuelas | Gerencia de Servicios Generales | 0,00% |
| Completar adecuación OC San Víctor | Gerencia de Servicios Generales | 0,00% |
| Mudar y adecuar OC Sabaneta de Yasica | Gerencia de Servicios Generales | 0,00% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividad por debajo de un 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Adquirir de Uniformes | Gerencia de Gestión y Control Administrativo | 70.00% |
| Adquirir de Utensilios de Cocina | Gerencia de Gestión y Control Administrativo | 45.00% |
| Readecuar OC Castañuelas | Gerencia de Servicios Generales | 0.00% |
| Realizar mudanza y adecuación OC La Isabela | Gerencia de Servicios Generales | 0.00% |
| Adecuar al solar que se va a rentar para el Parqueo del personal del Edificio Administrativo. (A requerimiento de la Dirección de Logística). | Gerencia de Servicios Generales | 0.00% |

## DSJ -      Dirección Servicios Jurídicos

Se muestra los resultados de la Dirección Servicios Jurídicos en el trimestre en cuestión donde tenemos el cumplimiento de todas las actividades, sin actividades por debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

## DTI -     Dirección Tecnología de la información

Se muestra los resultados de la Dirección Tecnología de la información en el trimestre en cuestión donde tenemos variación de cumplimiento en sus actividades lo que lleva a tener esta debajo del estándar del 70% mínimo por actividad.

|  | Mes: | 01/07/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Mantener la disponibilidad de los servicios de la comunicación de las radios de las subestaciones, a través de los mantenimientos preventivos. | Gerencia de Telecomunicaciones | 66,67% |
| Completar proceso de facturación de los servicios de telecomunicaciones (enlaces, flotas) | Gerencia de Telecomunicaciones | 57,14% |
| Mejoras Sistemas de Turno | Gerencia de sistemas | 16,67% |
| Mejorar el Sistema TMASTER de las OOCC. | Gerencia de sistemas | 0,00% |
| Sistema de cámaras exteriores para OOCC | Departamento de Soporte de Tecnología de la Información | 0,00% |
| Implementación de sistema para encuestas (Survey Monkey) | Gerencia de sistemas | 0,00% |
|  | Mes: | 01/08/2023 |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Implementar contingencia remota | Gerencia de Infraestructura | 66,67% |
| Actualizar plataforma de servidores virtuales | Gerencia de Infraestructura | 57,14% |
| Completar proceso de facturación de los servicios de telecomunicaciones (enlaces, flotas) | Gerencia de Telecomunicaciones | 50,00% |
| Mejoras Sistemas de Turno | Gerencia de sistemas | 37,50% |
| Mejorar el Sistema TMASTER de las OOCC. | Gerencia de sistemas | 0,00% |
| Sistema de cámaras exteriores para OOCC | Departamento de Soporte de Tecnología de la Información | 0,00% |
| Implementación de sistema para encuestas (Survey Monkey) | Gerencia de sistemas | 0,00% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Implementar contingencia remota | Gerencia de Infraestructura | 66,67% |
| Actualizar plataforma de servidores virtuales | Gerencia de Infraestructura | 57,14% |
| Completar proceso de facturación de los servicios de telecomunicaciones (enlaces, flotas) | Gerencia de Telecomunicaciones | 50,00% |
| Mejoras Sistemas de Turno | Gerencia de sistemas | 37,50% |
| Mejorar el Sistema TMASTER de las OOCC. | Gerencia de sistemas | 0,00% |
| Sistema de cámaras exteriores para OOCC | Departamento de Soporte de Tecnología de la Información | 0,00% |
| Implementación de sistema para encuestas (Survey Monkey) | Gerencia de sistemas | 0,00% |

|  | Mes: | 01/09/2023 |
| --- | --- | --- |
| Actividades Por Debajo 70% |  |  |
| Actividad | Unidad Responsable | % Avance |
| Mejorar EMENET para manejo de datos | Gerencia de sistemas | 66.67% |
| Ejecutar sistema automatizado como prueba piloto para mantenimientos en el sector Santiago. | Gerencia de sistemas | 60.00% |
| Mejoras Sistemas de Turno | Gerencia de sistemas | 50.00% |
| Completar proceso de facturación de los servicios de telecomunicaciones (enlaces, flotas) | Gerencia de Telecomunicaciones | 44.44% |
| Mejorar el Sistema TMASTER de las OOCC. | Gerencia de sistemas | 0.00% |
| Sistema de cámaras exteriores para OOCC | Departamento de Soporte de Tecnología de la Información | 0.00% |
| Implementación de sistema para encuestas (Survey Monkey) | Gerencia de sistemas | 0.00% |

# RESULTADO POR DIRECCIÓN Y GERENCIA

A continuación, se muestra el cumplimiento del POA e indicadores para cada dirección y sus gerencias, enfocados a las metas establecidas en el punto 4 de este informe:

## DAI -     Dirección Auditoría Interna

## DC -      Dirección Comercial

## DCER - Dirección Compra de Energía Regulación

## DCE -     Dirección Comunicación Estratégica

## DD -      Dirección de Distribución

## DF -       Dirección Finanzas

## DGH -   Dirección Gestión Humana

## DGS -    Dirección Gestión social

## DGCA - Dirección Grandes Clientes Ayuntamiento

## DLOG - Dirección Logística

## OAI -     Oficina Acceso Informacion

## DPCG - Dirección Planificación y control de Gestión

## DPF -     Dirección Proyectos Financiados

## DRP -    Dirección Reducción de Perdida

## DSF -     Dirección Seguridad Física

## DSG -     Dirección Servicios Generales

## DSJ -      Dirección Servicios Jurídicos

## DTI -     Dirección Tecnología de la información

# ANÁLISIS EVOLUTIVO DE RESULTADOS

Este análisis tiene como objetivo evaluar el progreso del cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo e indicadores de cada dirección correspondientes. Para ello, se identifica la evolución de manera grafica por mes para tener una mejor visualización del progreso.

## DAI -     Dirección Auditoría Interna

## DC -      Dirección Comercial

## DCER - Dirección Compra de Energía Regulación

## DCE -     Dirección Comunicación Estratégica

## DD -      Dirección de Distribución

## DF -       Dirección Finanzas

## DGH -   Dirección Gestión Humana

## DGS -    Dirección Gestión social

## DGCA - Dirección Grandes Clientes Ayuntamiento

## DLOG - Dirección Logística

## OAI -     Oficina Acceso Información

## DPCG - Dirección Planificación y control de Gestión

## DPF -     Dirección Proyectos Financiados

## DRP -    Dirección Reducción de Perdida

## DSF -     Dirección Seguridad Física

## DSG -     Dirección Servicios Generales

## DSJ -      Dirección Servicios Jurídicos

## DTI -     Dirección Tecnología de la información

# EJES ESTRATEGICOS IMPACTADOS

Se presentan los ejes estratégicos de cada dirección que han sido impactados por los resultados obtenidos por Edenorte, los cuales establecen las directrices que rigen el cumplimiento de sus actividades. A continuación, se muestra la cantidad de actividades que han contribuido al logro de cada eje estratégico:

| DIRECCIÓN/ EJES | Mes 07 | Mes 08 | Mes 09 |
| --- | --- | --- | --- |
| DAI |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 7 | 8 | 8 |
| Optimizar el sistema de gestión del talento humano | 1 | 1 | 1 |
| DC |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 22 | 19 | 21 |
| Incrementar la calidad del servicio | 60 | 60 | 61 |
| Incrementar y eficientizar el cobro | 56 | 56 | 58 |
| Optimizar el sistema de gestión del talento humano |  |  | 1 |
| Reducir las pérdidas de energía | 20 | 20 | 20 |
| DCE |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 4 | 5 | 7 |
| Incrementar la calidad del servicio | 6 | 6 | 6 |
| Incrementar y eficientizar el cobro | 1 | 1 | 1 |
| Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa | 15 | 17 | 16 |
| Reducir las pérdidas de energía | 1 | 1 | 1 |
| DD |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 51 | 49 | 50 |
| Garantizar la calidad y seguridad del suministro de energía | 58 | 58 | 58 |
| Incrementar la calidad del servicio | 8 | 8 | 8 |
| Reducir las pérdidas de energía | 2 | 2 | 2 |
| DF |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 25 | 22 | 25 |
| DGC |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 6 | 6 | 6 |
| Incrementar la calidad del servicio | 5 | 4 | 5 |
| Incrementar y eficientizar el cobro | 13 | 13 | 13 |
| Reducir las pérdidas de energía | 9 | 9 | 9 |
| DGH |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 3 | 3 | 3 |
| Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa | 1 | 1 | 1 |
| Optimizar el sistema de gestión del talento humano | 39 | 38 | 42 |
| DGS |  |  |  |
| Garantizar la calidad y seguridad del suministro de energía | 1 | 1 | 1 |
| Incrementar la calidad del servicio | 1 | 1 | 1 |
| Incrementar y eficientizar el cobro | 2 | 2 | 2 |
| Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa | 5 | 5 | 5 |
| Reducir las pérdidas de energía | 1 | 1 | 1 |
| DLO |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 25 | 26 | 25 |
| Incrementar la calidad del servicio | 3 | 3 | 3 |
| DPC |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 19 | 14 | 16 |
| Incrementar la calidad del servicio | 4 | 4 | 4 |
| Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa | 1 | 2 | 1 |
| Optimizar el sistema de gestión del talento humano | 1 |  |  |
| DPF |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 4 | 6 | 6 |
| Incrementar la calidad del servicio | 1 | 1 | 1 |
| Incrementar y eficientizar el cobro | 3 | 3 | 3 |
| Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa | 18 | 17 | 20 |
| Optimizar el sistema de gestión del talento humano | 5 | 6 | 5 |
| Reducir las pérdidas de energía | 12 | 13 | 12 |
| DRP |  |  |  |
| Reducir las pérdidas de energía | 32 | 32 | 34 |
| DSF |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 5 | 5 | 5 |
| Garantizar la calidad y seguridad del suministro de energía | 1 | 1 | 1 |
| Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa | 1 | 1 | 1 |
| Reducir las pérdidas de energía | 1 | 1 | 1 |
| DSG |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 7 | 6 | 11 |
| Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa | 1 | 1 | 1 |
| Optimizar el sistema de gestión del talento humano | 7 | 15 | 28 |
| DSJ |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 9 | 9 | 9 |
| Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa | 7 | 8 | 8 |
| Reducir las pérdidas de energía | 4 | 4 | 4 |
| DTI |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa | 27 | 28 | 31 |
| Garantizar la calidad y seguridad del suministro de energía | 7 | 7 | 7 |
| Incrementar la calidad del servicio | 1 | 1 | 1 |
| Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa | 2 | 2 | 2 |
| OAI |  |  |  |
| Mejorar la imagen corporativa y alcance comunicacional de la empresa | 7 | 8 | 16 |
| Total, general | 638 | 641 | 689 |

# RIESGOS MITIGADOS

Se muestran a continuación la cantidad de actividades que mitigan los riesgos establecidos en la empresa, los mismo se muestra por dirección para el trimestre en cuestión:

| DIRECCION/ RIESGO | Mes 07 | Mes 08 | Mes 09 |
| --- | --- | --- | --- |
| DAI |  |  |  |
| Identificación de materiales recuperables como chatarras | 1 |  |  |
| Penalizaciones por incumplimiento a las nuevas regulaciones. | 1 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 4 | 9 | 9 |
| Retrasos en el abastecimiento de materiales por recrudecimiento y burocratización de la ley de compras. | 1 |  |  |
| Impacto negativo en el clima y moral laboral | 1 |  |  |
| DC |  |  |  |
| Aumento de pérdidas por hurto de energía. | 5 |  |  |
| Penalizaciones por incumplimiento a las nuevas regulaciones. | 22 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa | 25 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 53 | 155 | 161 |
| Debilitamiento de imagen de la empresa frente a los clientes | 1 |  |  |
| Falta de alineación de integración de las áreas funcionales y procesos de la empresa | 1 |  |  |
| Reducción de la tasa de rentabilidad de la empresa debilitando con esto su capacidad de generar valor económico | 16 |  |  |
| Reducción de los niveles de generación de flujos de efectivo y deterioro de la imagen de la empresa | 10 |  |  |
| Reducción de ingresos y aumento de fraude por parte de clientes | 14 |  |  |
| Penalizaciones por incumplimiento y deterioro de la reputación de la empresa | 1 |  |  |
| Reducción de los niveles de entrega | 5 |  |  |
| Impacto negativo en el clima y moral laboral | 5 |  |  |
| DCE |  |  |  |
| Penalizaciones por incumplimiento a las nuevas regulaciones. | 20 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa | 3 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 1 | 30 | 31 |
| Penalizaciones por incumplimiento | 2 |  |  |
| Reducción de los niveles de generación de flujos de efectivo | 1 |  |  |
| DD |  |  |  |
| Aumento de pérdidas por hurto de energía. | 1 |  |  |
| Penalizaciones por incumplimiento a las nuevas regulaciones. | 15 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa | 55 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 17 | 117 | 118 |
| Reducción de los niveles de entrega, incrementando los errores, encareciendo y disminuyendo los niveles operativos de la empresa. | 8 |  |  |
| Reducción de los niveles de entrega | 6 |  |  |
| Debilitamiento de la imagen de la empresa frente a los clientes | 16 |  |  |
| Reducción de los niveles de entrega, incrementando los errores | 1 |  |  |
| DF |  |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 25 | 22 | 25 |
| DGC |  |  |  |
| Aumento de pérdidas por hurto de energía. | 2 |  |  |
| Penalizaciones por incumplimiento a las nuevas regulaciones. | 7 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa | 7 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 5 | 32 | 33 |
| Reducción de los niveles de generación de flujos de efectivo y deterioro de la imagen de la empresa como proveedor de un servicio de calidad | 1 |  |  |
| Reducción de los niveles de generación de flujos de efectivo y deterioro de la imagen de la empresa | 5 |  |  |
| Debilitamiento de la imagen de la empresa frente a los clientes | 1 |  |  |
| Reducción de los niveles de entrega, incrementando los errores | 4 |  |  |
| Falta de alineación e integración de las áreas funcionales y procesos de la empresa | 1 |  |  |
| DGH |  |  |  |
| Penalizaciones por incumplimiento y deterioro de la reputación de la empresa frente a sus diferentes grupos de opinión. | 2 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa | 11 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 10 | 42 | 46 |
| Impacto negativo en el clima y moral laboral | 7 |  |  |
| Falta de alineación e integración de las áreas funcionales y procesos de la empresa | 13 |  |  |
| DGS |  |  |  |
| Cantidad de acompañamiento para normalizar usuario | 1 |  |  |
| Cantidad de bombillas colocadas | 1 |  |  |
| Cantidad de casas visitadas | 1 |  |  |
| Cantidad de charlas | 1 |  |  |
| Cantidad de donaciones | 1 |  |  |
| Cantidad de encuestas | 1 |  |  |
| Cantidad de reuniones | 1 |  |  |
| Cantidad de talleres | 1 |  |  |
| Cantidad equipos donados | 1 |  |  |
| Penalizaciones por incumplimiento a las nuevas regulaciones. | 1 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. |  | 10 | 10 |
| DLO |  |  |  |
| Generación de contratos no beneficiosos para la empresa debido al alto poder de negociación y conocimiento de los clientes. | 1 |  |  |
| Penalizaciones por incumplimiento y deterioro de la reputación de la empresa frente a sus diferentes grupos de opinión. | 1 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 18 | 29 | 28 |
| Retrasos en el abastecimiento de materiales por recrudecimiento y burocratización de la ley de compras. | 5 |  |  |
| Falta de alineación e integración de las áreas funcionales y procesos de la empresa | 3 |  |  |
| DPC |  |  |  |
| Falta de alineación e integración de las áreas funcionales y procesos de la empresa, incrementándose con esto los costos operativos y disminuyéndose la velocidad de respuesta. |  |  | 1 |
| Penalizaciones por incumplimiento a las nuevas regulaciones. | 1 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 24 | 20 | 20 |
| DPF |  |  |  |
| Aumento de pérdidas por hurto de energía. | 19 |  |  |
| Penalizaciones por incumplimiento a las nuevas regulaciones. | 10 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 6 | 46 | 47 |
| Reducción de los niveles de entrega, incrementando los errores, encareciendo y disminuyendo los niveles operativos de la empresa. | 1 |  |  |
| Revueltas sociales debido al fortalecimiento de los grupos comunitarios. | 3 |  |  |
| Impacto negativo en el clima y moral laboral | 1 |  |  |
| Reducción de los niveles de entrega, incrementando los errores | 1 |  |  |
| Falta de alineación e integración de las áreas funcionales y procesos de la empresa | 2 |  |  |
| DRP |  |  |  |
| Aumento de pérdidas por hurto de energía. |  |  | 34 |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 32 | 32 |  |
| DSF |  |  |  |
| Aumento de pérdidas por hurto de energía. |  |  | 1 |
| Penalizaciones por incumplimiento a las nuevas regulaciones. |  |  | 1 |
| Reducción de ingresos y aumento de fraude por parte de clientes no dispuestos a pagar el monto de su factura eléctrica debido a la nueva tarifa aplicada. |  |  | 1 |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 8 | 8 |  |
| Reducción de los niveles de generación de flujos de efectivo y deterioro de la imagen de la empresa como proveedor de un servicio de calidad |  |  | 1 |
| Revueltas sociales debido al fortalecimiento de los grupos comunitarios. |  |  | 2 |
| Impacto negativo en el clima y moral laboral |  |  | 2 |
| DSG |  |  |  |
| Eficientizar las operaciones de la empresa. |  |  | 1 |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa |  |  | 1 |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 15 | 22 | 31 |
| Retrasos en el abastecimiento de materiales por recrudecimiento y burocratización de la ley de compras. |  |  | 7 |
| DSJ |  |  |  |
| Aumento de pérdidas por hurto de energía. |  |  | 5 |
| Generación de contratos no beneficiosos para la empresa debido al alto poder de negociación y conocimiento de los clientes. |  |  | 4 |
| Penalizaciones por incumplimiento y deterioro de la reputación de la empresa frente a sus diferentes grupos de opinión. |  |  | 7 |
| Reducción de ingresos y aumento de fraude por parte de clientes no dispuestos a pagar el monto de su factura eléctrica debido a la nueva tarifa aplicada. |  |  | 1 |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 20 | 21 |  |
| Retrasos en el abastecimiento de materiales por recrudecimiento y burocratización de la ley de compras. |  |  | 4 |
| DTI |  |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 37 | 38 | 40 |
| Falta de alineación e integración de las áreas funcionales y procesos de la empresa |  |  | 1 |
| OAI |  |  |  |
| Penalizaciones por incumplimiento a las nuevas regulaciones. | 6 |  |  |
| Reducción de los niveles de eficiencia y efectividad operativa. | 1 | 8 | 16 |
| Total, general | 638 | 641 | 689 |

# CONCLUSIÓNES

El periodo reportado se ha mostrado el compromiso de la empresa con la mejora continua y la excelencia en la gestión, este tercer trimestre del año 2023, Edenorte logró alcanzar un nivel de cumplimiento moderado en el POA con un promedio general de 89.53%. Este trimestre la empresa ha obtenido un resultado en desarrollo al cumplimiento del POA, esto debido a varios factores que afectaron a la operativa de la empresa, estos resultados se encuentran en el rango de promedio adecuado.

Por otra parte, el tiempo de respuesta de las áreas en remitir las informaciones pertinentes y de manera correcta en respuesta a requerimiento de POA no han sido las más afines, circunstancias con el proceso de aprobación del presupuesto general de la empresa a repercusión sobre la entrada en vigor del Plan de Compras (PACC) y los ajustes a los Plan Operativo Anual (POA), la institución ha alcanzado resultados aceptables en los meses de: julio (90.08%), agosto (89.19%) y septiembre (89.43%).

# PRÓXIMOS PASOS Y ACCIONES

Desde el Departamento de Planificación y Control de Gestión impera el compromiso de buscar el crecimiento continuo de la empresa, se espera que en los próximos trimestres con el apoyo de las direcciones de asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos se pueda llevar cabo dicho objetivo con un seguimiento constante de las áreas por cumplir con sus metas.

El Departamento de Planificación se plantea los siguientes objetivos para lograr resultados óptimos:

- Revisar periódicamente el avance de las actividades y los indicadores de desempeño.

- Identificar y comunicar los obstáculos o dificultades que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos.

- Solicitar y brindar retroalimentación constructiva sobre el trabajo realizado y los puntos de mejora.

- Ajustar el plan de acción según las necesidades y prioridades de la organización.

- Realizar reuniones para socializar las actividades con baja ejecución.

- Remitir comunicados del estado de los POA